#  Приложение 8

к Порядку к Порядку разработки и

реализации муниципальных программ

 **СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2017 год**

***«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п//п. | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполни-тельмероприятия  | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя |  |  |
| план на год | фактически освоено за год | процент освоения | плановое на год | фактическое за год | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | **Основное мероприятие – Содержание муниципального жилого фонда** |
| ***1. Поддержка жилищного хозяйства*** |
| 1.1. | Взносы на капитальный ремонт муниципального жилья, руб /кв.м | х | х | х | х | х | - | - |  |  |
| 1.2. |  Расходы по внесению на счет Регионального оператора взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Администрация | Местный бюджет | 57266,76 | 57266,76 | 100% | х | х |  |  |
|  | **Итого по основному мероприятию**  |  |  | **57266,76** | **57266,76** | **100%** | х | х |  |  |
|  | **Основное мероприятие – Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства муниципального образования** |
| ***2. Расходы в области коммунального хозяйства*** |
| 2.1. | Замена глубинных насосов на артскважинах  | х | х | х | х | х | 2 | 2 |  |  |
| 2.2. | Частичная замена сетей водопровода | х | х | х | х | х | 250 | 250 |  |  |
| 2.3. | Ремонт колодца д. Михейково, анализ воды | х | х | х | х | х | 1 | 1 |  |  |
| 2.4. | Техническое обслуживание газопровода | х | х | х | х | х | 0,7 | 0,7 |  |  |
| 2.5 | Расходы по капитальному ремонту водопроводных сетей, замене насосов на артскважинах | Администрация | Местный бюджет | 567870,00 | 550583,91 | 97% | х | х |  |  |
| 2.6 | Ремонт колодца д. Михейково, анализ воды | Администрация | Местный бюджет | 48955,22 | 48955,22 | 100% |  |  |  |  |
| 2.7 | Техническое обслуживание газопровода | Администрация | Местный бюджет | 21952,25 | 21952,25 | 100% |  |  |  |  |
|  | *Итого расходов в области коммунального хозяйства* |  |  | *638777,47* | *621491,38* | *97,3 %* |  |  |  |  |
|  | **Итого по основному мероприятию**  |  |  | **638777,47** | **621491,38** | **97,3 %** |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие - Благоустройство территории муниципального образования** |
| ***3. Реализация мероприятий по содержанию, ремонту и восстановлению наружных систем уличного освещения*** |
| 3.1 | Электрическая энергия по уличному освещению | х | х | х | х | х | 34100 | 34100 |  |  |
| 3.2 | Техническое обслуживание уличного освещения | х | х | х | х | х | 42 | 42 |  |  |
| 3.3 | Расходы по электрической энергии по уличному освещению | Администрация | Местный бюджет | 316664,10 | 316664,10 | 100% | х | х |  |  |
| 3.4 | Расходы по техническому обслуживанию уличного освещения | Администрация | Местный бюджет | 20000,0 | 13675,31 | 68,4% | х | х |  |  |
|  | *Итого расходов по содержанию уличного освещения* |  |  | *336664,10* | *330339,41* | 98,1% |  |  |  |  |
| ***4. Расходы по организации и содержанию мест захоронения*** |
| 4.1 | Транспортировка тел умерших граждан | х | х | х | х | х | 3 | 0 |  |  |
| 4.2 | Расходы по транспортировке тел умерших граждан | Администрация | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% | х | х |  |  |
|  | *Итого расходов по организации и содержанию мест захоронения* |  |  | *0,0* | *0,0* | *0%* |  |  |  |  |
| ***5. Прочие расходы по благоустройству*** |
| 5.1 | Расходы по озеленению, уборке и благоустройству территории сельского поселения | х | х | х | х | х |  | - |  |  |
| 5.5 | Расходы по озеленению, уборке и благоустройству территории сельского поселения | Администрация | Местный бюджет | 16963,19 | 16963,19 | 100 % | х | х |  |  |
|  | *Итого прочих расходов по благоустройству* |  |  | 16963,19 | 16963,19 | 100 % |  |  |  |  |
|  | **Итого по основному мероприятию**  |  |  | **353627,29** | **347302,60** | **98,27%** |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **1049671,52** | **1026060,74** | **97,8%** |  |  |  |  |

Примечание: Оценка эффективности реализации муниципальной программы *«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»*  осуществлена в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 15.02.2017 № 8

* = 0,5\*0,98+0,5\*(1,05\*0,98)=0,99

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (**ЭРrn** ) составляет 0,99, что признается **высоким значением**