# Приложение 2

к Порядку к Порядку разработки и

реализации муниципальных программ

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2018 год**

***«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п//п. | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | | Исполни-  тель  мероприятия | | Источник финансирования (расшифровать) | | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | | Значение показателя | | | | |  |  |
| план на год | фактически освоено за год | | процент освоения | | | плановое на год | | фактическое за год | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) | |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | 10 | |  |
|  | **Основное мероприятие – Содержание муниципального жилого фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***1. Поддержка жилищного хозяйства*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Взносы на капитальный ремонт муниципального жилья, руб /кв.м | | х | | х | | х | х | | х | | | 755,1 | 755,1 | |  | |  |
| 1.2. | Расходы по внесению на счет Регионального оператора взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | | Администрация | | Местный бюджет | | 59532,00 | 59532,00 | | 100% | | | х | х | |  | |  |
|  | **Итого по основному мероприятию** | |  | |  | | **59532,00** | **59532,00** | | **100%** | | | х | х | |  | |  |
|  | **Основное мероприятие – Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2. Расходы в области коммунального хозяйства*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение мероприятий по замене глубинных насосов на артскважинах, канализационных насосов, водопроводных колодцев, шт. | х | | х | | х | | | х | х | | | 12 | 12 | |  | |  |
| 2.2. | Обеспечение мероприятий по частичной замене водопровода в д. Чистая, д. Михейково, д. Зайцево. м | х | | х | | х | | | х | х | | | 0 | 0 | |  | |  |
| 2.3. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту за утепление теплотрассы, расположенной в д. Михейково,д. Зайцево м | х | | х | | х | | | х | х | | | 0 | 0 | |  | |  |
| 2.4. | Техническое обслуживание газопровода | х | | х | | х | | | х | х | | | 0,7 | 0,7 | |  | |  |
| 2.5. | Налог на имущество организаций,% | х | | х | | х | | | х | х | | | 2,2 | 2,2 | |  | |  |
| 2.6. | Обеспечение мероприятий по техническому обследованию строительных конструкций КНС, очистных сооружений, шт. | х | | х | | х | | | х | х | | | 0 | 0 | |  | |  |
| 2.7. | Обеспечение мероприятий по лабораторным исследованиям воды из колодца, проб. | х | | х | | х | | | х | х | | | 3 | 3 | |  | |  |
| 2.8 | Обеспечение мероприятий по замене глубинных насосов на артскважинах, канализационных насосов, водопроводных колодцев | Администрация | | Местный бюджет | | 437635,61 | | | 437635,61 | 100% | | | х | х | |  | |  |
| 2.9. | Обеспечение мероприятий по частичной замене водопровода в д. Чистая, д. Михейково  д. Зайцево | Администрация | | Местный бюджет | | 0 | | | 0 | 0 | | | х | х | |  | |  |
| 2.10 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту за утепление теплотрассы, расположенной в д. Михейково, д. Зайцево | Администрация | | Местный бюджет | | 0 | | | 0 | 0 | | | х | х | |  | |  |
| 2.11 | Обеспечение мероприятий по техническому обслуживанию газопровода | Администрация | | Местный бюджет | | 32347,49 | | | 32347,49 | 100% | | | х | х | |  | |  |
| 2.12 | Налог на имущество организаций, | Администрация | | Местный бюджет | | 0 | | | 0 | 0 | | | х | х | |  | |  |
| 2.13 | Обеспечение мероприятий по лабораторным исследованиям воды из колодца, проб | Администрация | | Местный бюджет | | 21200 | | | 21163,04 | 99,8% | | |  |  | |  | |  |
| 2.14 | Транспортировка безродных, невостребованных и неопознанных тел граждан | Администрация | | Местный бюджет | | 3000,00 | | | 0 | 0 | | |  |  | |  | |  |
|  | **Итого по основному мероприятию** |  | |  | | **494183,10** | | | **491146,14** | **99,4 %** | | |  |  | |  | |  |
|  | **Основное мероприятие - Благоустройство территории муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***3. Реализация мероприятий по содержанию, ремонту и восстановлению наружных систем уличного освещения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Электрическая энергия по уличному освещению | | х | | х | | х | х | | х | | | 64458,06 | 42551 | |  | |  |
| 3.2 | Техническое обслуживание уличного освещения | | х | | х | | х | х | | х | | | 70 | 70 | |  | |  |
| 3.3 | Обеспечение мероприятий по содержанию уличного освещения | | Администрация | | Местный бюджет | | 451851,00 | 339582,45 | | 75,2% | | | х | х | |  | |  |
| 3.4 | Восстановление уличного освещения | | Администрация | | Местный бюджет | | 192103,32 | 191767,32 | | 99,8% | | | х | х | |  | |  |
| 3.5 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев, кустарников | | Администрация | | Местный бюджет | | 12990,00 | 12990,0 | | 100% | | | х | х | |  | |  |
| 3.6 | Расходы по озеленению и уборке территории | | Администрация | | Местный бюджет | | 4800,00 | 4800,00 | | 100% | | | х | х | |  | |  |
|  | **Итого по основному мероприятию** | |  | |  | | **661744,32** | | **549139,77** | | **83%** | |  |  | |  | |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | | | | | | **1215459,42** | | **1099817,91** | | **90,5%** | |  |  | |  | |  |

Примечание: Оценка эффективности реализации муниципальной программы *«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»*  осуществлена в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 15.02.2017 № 8

* = 0,5\*0,91+0,5\*(1,05\*0,91)=0,94

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (**ЭРrn** ) составляет 0,94 что признается **высоким значением**