|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области  от 12.11.2014 № 1965 |

**Муниципальная программа**

**«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство в Ярцевском районе Смоленской области» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство в Ярцевском районе Смоленской области» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства |
| Исполнители подпрограммы, основных мероприятий муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства  Управление по градостроительной деятельности и земельным отношениям |
| Наименование подпрограммы, основных мероприятий муниципальной программы | Основные мероприятия:  - муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области;  - муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области;  - установка детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области;  - благоустройство мест захоронения на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области;  - транспортировка безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области;  - приобретение бункеров и капитальный ремонт (реконструкция) контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, расположенных на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области;  - оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению и за техническое обслуживание систем уличного освещения;  - капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;  - межевание земельных участков под многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области;  - содержание объектов муниципальной собственности;  - благоустройство территории города;  - озеленение территории города;  - строительство шахтных колодцев на территории Ярцевского района Смоленской области;  - субсидия на оказание услуг юридическим и физическим лицам по предоставлению информации и сведений о проживающих, зарегистрированных и снятых с регистрационного учета граждан на территории города Ярцево.  Подпрограмма:  - «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2015-2017 годы» |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества жилищного обеспечения населения, надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, а также благоустройство территории г.Ярцево |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - общая площадь капитально отремонтированных жилых домов;  - количество капитально отремонтированных жилых домов;  - общая расселяемая площадь жилых помещений;  - число жителей, планируемых к переселению;  - количество дворовых территорий, обеспеченных детскими игровыми и спортивными площадками;  - содержание и уборка кладбищ на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области (количество обслуживаемых кладбищ);  - количество приобретенных бункеров;  - количество отремонтированных контейнерных площадок;  - обеспечение работы систем уличного освещения (количество обслуживаемых светильников уличного освещения);  - количество спиленных деревьев;  - количество обрезанных деревьев и кустарников;  - площадь окошенной территории города;  - количество благоустроенных цветников и клумб;  - количество отремонтированных муниципальных помещений;  - количество многоквартирных домов, земельные участки под которыми отмежеваны;  - количество благоустроенных территорий города;  - количество построенных шахтных колодцев;  - количество жителей сельских поселений, обеспеченных питьевой водой;  - количество построенных, модернизированных и отремонтированных объектов тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;  - количество приобретенных единиц коммунальной техники и агрегатов |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2015-2017 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Объем финансирования муниципальной программы 249971406,98 руб., в том числе по годам:  2015 год – 98648801,98 руб., в том числе:  бюджет МО Ярцевское городское поселение (далее – местный бюджет) – 61757949,98 руб.;  областной бюджет – 12359746,00 руб.;  Фонд ЖКХ – 24528286,00 руб.;  средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений – 2820,00 руб.  2016 год – 89424805,00 руб., в том числе:  бюджет МО Ярцевское городское поселение – 53513911,00 руб.;  областной бюджет – 12227511,00 руб.;  Фонд ЖКХ – 23683383,00 руб.;  2017 год – 61897800,00 руб., в том числе:  бюджет МО Ярцевское городское поселение –51018935,00 руб.;  областной бюджет – 3216440,00 руб.;  Фонд ЖКХ – 7662425,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение общей площади капитально отремонтированных жилых домов;  - увеличение количество капитально отремонтированных жилых домов;  - уменьшение общей площади жилых помещений, переселение с которой планируется;  - уменьшение числа жителей, планируемых к переселению;  - увеличение количества дворовых территорий, обеспеченных детскими игровыми и спортивными площадками;  - удовлетворение потребности населения в соответствии мест захоронения и прилегающих территорий санитарным нормам и правилам, уменьшение количества жалоб;  - увеличение количества приобретенных бункеров;  - увеличение количества отремонтированных контейнерных площадок;  - обеспечение работы систем уличного освещения (количество обслуживаемых светильников уличного освещения);  - количество благоустроенных территорий города;  - улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в г.Ярцево;  - поддержание объектов муниципальной собственности в удовлетворительном состоянии;  - достижение уровня соответствия жилищного фонда современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, положениям действующего законодательства;  - увеличение количества многоквартирных домов, земельные участки под которыми отмежеваны;  - увеличение количества построенных шахтных колодцев;  - увеличение количество жителей сельских поселений, обеспеченных питьевой водой;  - увеличение количества построенных, модернизированных и отремонтированных объектов тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |

**1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы**

По состоянию на 01.01.2013 население города Ярцево Смоленской области составляет 46,27 тыс. человек. Одним из приоритетов жилищной политики в Ярцевском городском поселении является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство Ярцевского городского поселения представляет собой важную отрасль территориальной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

Анализ существующего положения в ЖКХ показал, что, несмотря на принимаемые меры по восстановлению и реконструкции предельно изношенных сетей и сооружений ситуация остается сложной. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водо- и теплоснабжения практически уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к падению надежности объектов коммунальной инфраструктуры и их безопасности. В настоящее время в целом деятельность организаций ЖКХ характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, которая связана с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций ЖКХ в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

В последние несколько лет на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области проводятся работы по благоустройству, которые практически не затронули благоустройства дворовых территорий жилых домов, территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений, несмотря на многочисленные обращения и жалобы жителей города. Данные территории находятся в неудовлетворительном состоянии, на многих отсутствуют детские игровые и спортивные площадки, на некоторых сохранились элементы оборудования детских игровых и спортивных площадок (качалки, качели, горки, скамейки, гимнастические стенки, песочницы и др.), но они не обеспечивают потребности детей в игровом и спортивном оборудовании, морально и физически устарели, их состояние представляет собой опасность для детей, работы по их ремонту и содержанию не осуществляются. Кроме того, расположенная на территории г.Ярцево 71 контейнерная площадка находятся в ветхом состоянии, отсутствуют покрытие и ветровые стенки площадок, наблюдается скопление крупногабаритных отходов, ряд контейнерных площадок размещены с нарушениями соответствующих СанПиН. Замена контейнеров и установка бункеров, установленных на специально подготовленных и обустроенных площадках (твердое основание, ограждение, исключающее разнесение мусора ветром), позволит не только украсить эстетический вид городских улиц, но и будет способствовать улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в целом. В настоящее время и городские кладбища остаются не благоустроенными: заросли кустарника, старые деревья, представляющие угрозу оградам и памятникам кладбища, состояние дорожек, скопление мусора. Не соответствуют и требованиям Федерального закона «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 года N 8-ФЗ, а именно отсутствуют ограждение кладбищ, входных ворот, вывески с обозначением наименования объекта.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что лишь комплексный подход к решению обозначенных проблем может привести к намеченным результатам.

**2. Цели, целевые показатели, описание конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, а также благоустройство территории г.Ярцево. Достижение данной цели позволит достичь решения следующих задач:

- снизить количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры;

- увеличить количество модернизированных и реконструированных объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, введенных в эксплуатацию;

- повысить уровень благоустройства придомовых территорий путем ремонта существующих и установки новых детских игровых и спортивных площадок;

- создать условия для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда, для повышения его комфортности и энергоэффективности;

- благоустроить места захоронения и прилегающие территории в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории г.Ярцево посредством реконструкции и модернизации контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов;

- обеспечить население Ярцевского района Смоленской области качественной питьевой водой из источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев).

Целевыми показателями муниципальной программы являются (приложение 1):

- общая площадь капитально отремонтированных жилых домов;

- количество капитально отремонтированных жилых домов;

- общая расселяемая площадь жилых помещений;

- число жителей, планируемых к переселению;

- количество дворовых территорий, обеспеченных детскими игровыми и спортивными площадками;

- содержание и уборка кладбищ на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области (количество обслуживаемых кладбищ);

- количество приобретенных бункеров;

- количество отремонтированных контейнерных площадок;

- обеспечение работы систем уличного освещения (количество обслуживаемых светильников уличного освещения);

- количество спиленных деревьев;

- количество обрезанных деревьев и кустарников;

- площадь окошенной территории города;

- количество благоустроенных цветников и клумб;

- количество отремонтированных муниципальных помещений;

- количество многоквартирных домов, земельные участки под которыми отмежеваны;

- количество благоустроенных территорий города;

- количество построенных шахтных колодцев;

- количество жителей сельских поселений, обеспеченных питьевой водой;

- количество построенных, модернизированных и отремонтированных объектов тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

- количество приобретенных единиц коммунальной техники и агрегатов.

В результате реализации программы ожидается следующее:

- увеличение общей площади капитально отремонтированных жилых домов;

- увеличение количество капитально отремонтированных жилых домов;

- уменьшение общей площади жилых помещений, переселение с которой планируется;

- уменьшение числа жителей, планируемых к переселению;

- увеличение количества дворовых территорий, обеспеченных детскими игровыми и спортивными площадками;

- удовлетворение потребности населения в соответствии мест захоронения и прилегающих территорий санитарным нормам и правилам, уменьшение количества жалоб;

- увеличение количества приобретенных бункеров;

- увеличение количества отремонтированных контейнерных площадок;

- обеспечение работы систем уличного освещения (количество обслуживаемых светильников уличного освещения);

- увеличение количества благоустроенных территорий города;

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в г.Ярцево;

- поддержание объектов муниципальной собственности в удовлетворительном состоянии;

- достижение уровня соответствия жилищного фонда современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, положениям действующего законодательства;

- увеличение количества многоквартирных домов, земельные участки под которыми отмежеваны;

- увеличение количества построенных шахтных колодцев;

- увеличение количество жителей сельских поселений, обеспеченных питьевой водой;

- увеличение количества построенных, модернизированных и отремонтированных объектов тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

**3. Обобщенная характеристика подпрограмм, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы**

В состав муниципальной программы входят следующие основные мероприятия и подпрограмма:

**Основное мероприятие 1 – «Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области».**

Основное мероприятие предполагает проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирными домами (товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом или управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме), в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014-2043г.г..

Реализация мероприятия осуществляется за счет средств Фонда ЖКХ, областного, местного бюджетов и средств собственников, последние из которых формируются на основании ежемесячных взносов собственниками на капитальный ремонт общего имущества.

**Основное мероприятие 2 – «Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** **в муниципальном образовании Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области».**

Основное мероприятие предполагает реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств Фонда ЖКХ, областного и местного бюджетов.

**Основное мероприятие 3 – «Установка детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области».**

Данное основное мероприятие предполагает проведение обследования домовых территорий, территорий массового отдыха детей, территорий муниципальных учреждений; подготовку в отношении существующих детских игровых и спортивных площадок материалов, включающих описание имеющегося оборудования, оценку его состояния и, при необходимости, рекомендаций о проведении восстановительных работ, замене, установке дополнительного оборудования; определение мест для установки новых детских и спортивных площадок; осуществление ремонта существующих и установка новых детских игровых и спортивных площадок с привлечением широкого круга заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.

**Основное мероприятие 4 – «Благоустройство мест захоронения на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области».**

Основное мероприятие предполагает реализацию комплекса мероприятий, направленных на обеспечение благоустроенности мест захоронения и их соответствия требованиям Федерального закона «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 года N 8-ФЗ.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета согласно локальным сметным расчетам (прилагаются).

**Основное мероприятие 5 – «Транспортировка безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области».**

Данное мероприятие предполагает транспортировку безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан до морга. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета (подтверждающие расчеты прилагаются).

**Основное мероприятие 6 – «Приобретение бункеров и капитальный ремонт (реконструкция) контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, расположенных на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области».**

Капитальный ремонт (реконструкция) контейнерных площадок и установка бункеров – мероприятия, которые позволят не только украсить эстетический вид городских улиц, но и будут способствовать улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в целом. Комплекс мероприятий направлен на благоустройство мест общегородского значения, состояние которых определяют уровень комфортности для жителей города, и уровень инвестиционной привлекательности для района в целом. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.

**Основное мероприятие 7 – «Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению и за техническое обслуживание систем уличного освещения».**

Данное мероприятие предполагает заключение муниципального контракта на оказание услуг по наружному освещению. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.

**Основное мероприятие 8 – «Капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»**.

Данное мероприятие предполагает капитальный ремонт вторично распределяемого муниципального жилого фонда, а также муниципального жилого фонда уже распределенного, но требующего капитального ремонта.

Финансирование данного мероприятия происходит из средств местного бюджета (на основании локальных сметных расчетов).

**Основное мероприятие 9 – «Межевание земельных участков под многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области».**

Данное мероприятие является следствием требования пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а именно: необходимость проведения работ по проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в границах территории муниципального образования, за счет средств местного бюджета до 1 января 2016 года.

**Основное мероприятие 10 – «Содержание объектов муниципальной собственности».**

Данное мероприятие предполагает расходы на незаселенное жилое муниципальное имущество (а именно расходы за тепловую энергию), на техническое обслуживание пожарной сигнализации, установленной в общежитиях по ул.Гагарина, д.13, Краснооктябрьская, д.29А, а также на техническое обслуживание объектов газоснабжения. Сумма расходов закладывается на уровне 2014 года.

**Основное мероприятие 11 – «Благоустройство территории города».**

Данное мероприятие предполагает благоустройство отдельных территорий города – аллей, дворовых территорий и др. Стоимость работ рассчитывается на основании дефектных актов и смет.

**Основное мероприятие 12 – «Озеленение территории город».**

Основное мероприятие предполагает высадку, прополку, поливку и приобретение рассады для цветников и клумб.

Затраты на вышеуказанные мероприятия подтверждены локальными сметными расчетами и финансируются из местного бюджета.

**Основное мероприятие 13 - «Строительство шахтных колодцев на территории Ярцевского района Смоленской области».**

Основной целью реализации мероприятия муниципальной программы является обеспечение населения Ярцевского района Смоленской области качественной питьевой водой из источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев), а именно: строительство шахтного колодца в Подрощинском сельском поселении (д. Стогово) и Петровском сельском поселении (д.Засижье).

**Основное мероприятие 14 – «Субсидия на оказание услуг юридическим и физическим лицам по предоставлению информации и сведений о проживающих, зарегистрированных и снятых с регистрационного учета граждан на территории города Ярцево».**

Данное мероприятие предполагает оплату вневедомственной охраны паспортных столов, расположенных по адресам Ольховская, 11 и пер.Школьный, 10, а также расходы на заработную плату, оплату страховых взносов, телефонной связи типографских услуг. Расходы определены на основании расчетов на первый квартал 2015 года.

**В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области»** предполагается комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета согласно локальным сметным расчетам (прилагаются).

1. **Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Объем финансирования муниципальной программы 249971406,98 руб., в том числе по годам:

2015 год – 98648801,98 руб., в том числе:

бюджет МО Ярцевское городское поселение (далее – местный бюджет) – 61757949,98 руб.;

областной бюджет – 12359746,00 руб.;

Фонд ЖКХ – 24528286,00 руб.;

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений – 2820,00 руб.

2016 год – 89424805,00 руб., в том числе:

бюджет МО Ярцевское городское поселение – 53513911,00 руб.;

областной бюджет – 12227511,00 руб.;

Фонд ЖКХ – 23683383,00 руб.;

2017 год – 61897800,00 руб., в том числе:

бюджет МО Ярцевское городское поселение –51018935,00 руб.;

областной бюджет – 3216440,00 руб.;

Фонд ЖКХ – 7662425,00 руб.

**5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Нормативно-правовой базой реализации Программы является:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» - Постановление Правительства РФ от 10.02.2013 №155 «Об утверждении правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановление Госстроя от 29.09.2003 №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Администрации Смоленской области от 25.06.2008 № 366 «О подготовке региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»;

- Постановление Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 929 (ред. от 23.04.2014) «Об утверждении областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области" на 2014 - 2016 годы»;

- Постановление Администрации Смоленской области от 12.03.2013 №148 (ред. от 19.07.2013 №575) «Об утверждении порядка предоставления субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации долгосрочной областной целевой Программы «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области» на 2012-2016 годы;

- Решение Совета Депутатов муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области от 26.11.2009 №79 «Об утверждении «Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области»;

- Решение Совета Депутатов муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области от 26.02.2009 №17 «Об утверждении порядка сбора отходов на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области»;

- Решение Совета Депутатов муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области от 26.12.2013 №101 «Об утверждении «Положения об организации ритуальных услуг и содержания муниципальных мест погребения на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области».

Приложение №1

**Целевые показатели**

реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство в Ярцевском районе Смоленской области» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей за два года до начала реализации муниципальной программы | Базовое значение показателей за год до начала реализации муниципальной программы | Планируемое значение показателей  (на очередной финансовый год и плановый период) | | | |
| 1-й год реализации муниципаль-ной программы | 2-й год реализации муниципаль-ной программы | | 3-й год реализации муниципаль-ной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  | Цель 1 муниципальной прошграммы. Повышение качества жилищного обеспечения населения, надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, а также благоустройство территории г.Ярцево. | | | | | | | |
| 1.1 | Общая площадь капитально отремонтированных жилых домов | кв. м | 27024,10 | 19671 | 21178 | | - | - |
| 1.2 | Количество капитально отремонтированных жилых домов | ед. | 8 | 5 | 6 | | - | - |
| 1.3 | Общая расселяемая площадь жилых помещений | кв. м | 810,5 | 3120,6 | 1074,6 | | 627,1 | - |
| 1.4 | Число жителей, планируемых к переселению | чел. | 49 | 175 | 38 | | 30 | - |
| 1.5 | Количество дворовых территорий, обеспеченных детскими игровыми и спортивными площадками | ед. | 1 | 7 | 5 | | 5 | 5 |
| 1.6 | Содержание и уборка кладбищ на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области (количество обслуживаемых кладбищ) | ед. | - | 7 | 7 | | 7 | 7 |
| 1.7 | Количество приобретенных бункеров (ед) | ед. | 0 | 20 | 36 | | - | - |
| 1.8 | Количество отремонтированных контейнерных площадок (ед) | ед. | 0 | 27 | 44 | | - | - |
| 1.9 | Обеспечение работы систем уличного освещения (количество обслуживаемых светильников уличного освещения) | ед. | 2100 | 2294 | 2294 | | 2294 | 2294 |
| 1.10 | Количество спиленных деревьев | ед. | 41 | 77 | 77 | | 77 | - |
| 1.11 | Количество обрезанных деревьев и кустарников | ед. | - | 1195 | 1120 | |  | - |
| 1.12 | Площадь окошенной территории города | кв.м | 100000 | 193531 | 193531 | | 193531 | - |
| 1.13 | Количество благоустроенных цветников и клумб | ед. | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 |
| 1.14 | Количество отремонтированных муниципальных помещений | ед. | 6 | 17 | 6 | | - |  |
| 1.15 | Количество благоустроенных территорий города | ед. | - | 4 | 1 | | - |  |
| 1.16 | Количество многоквартирных домов, земельные участки под которыми отмежеваны | ед. | - | 113 | 208 | | - | - |
| 1.17 | Количество построенных шахтных колодцев | ед. | 7 | 2 | 2 | | - |  |
| 1.18 | Количество жителей сельских поселений, обеспеченных питьевой водой | чел. | 219 | 28 | 155 | | - | - |
| 1.19 | Количество построенных, модернизированных и отремонтированных объектов тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения | ед. | - | 33 | 5 | | 7 | 7 |
| 1.20 | Количество приобретенных единиц коммунальной техники и агрегатов | ед. | - | 6 | 2 | | 5 | 7 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

Приложение №2

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы**

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство в Ярцевском районе Смоленской области»

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполни-  тель  мероприятия | Источник финан-сового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы (рублей) | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы | | |
| всего | очеред­ной фи­нансовый год | 1-й год плано­вого пе­риода | 2-й год плано­вого пе­риода | очеред­ной фи­нансовый год | 1-й год плано­вого пе­риода | 2-й год плано­вого пе­риода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Цель муниципальной программы –** повышение качества жилищного обеспечения населения, надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, а также благоустройство территории г.Ярцево. | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 – Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общая площадь капитально отремонтированных жилых домов  (тыс. кв. м) | х | х | х | х | х | х | 21178 | - | | - |
| 1.2. | Количество капитально отремонтированных жилых домов (ед.) | х | х | х | х | х | х | 6 | - | | - |
|  | Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области | Всего | 5101000 | 1701000 | 1700000 | 1700000 | х | х | | х |
| из них: | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 5101000 | 1701000 | 1700000 | 1700000 |
| 1.3 | Взносы за муниципальное имущество на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории г.Ярцево |  | Всего | 18547200 | 6182400 | 6182400 | 6182400 | х | х | | х |
| из них: | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 18547200 | 6182400 | 6182400 | 6182400 |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы | |  | Всего | 23648200 | 7883400 | 7882400 | 7882400 | х | х | | х |
| из них: | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 23648200 | 7883400 | 7882400 | 7882400 |
| **Основное мероприятие 2 - Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** **в муниципальном образовании Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области** | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Общая расселяемая площадь жилых помещений, (кв. м) | х | х | х | х | х | х | 1683,9 | 1599,0 | | 1580,9 |
| 1.5. | Число жителей, планируемых к переселению, (чел.) | х | х | х | х | х | х | 90 | 84 | | 62 |
|  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области | Всего | 110923260 | 48689550 | 48138405 | 14095305 | х | х | | х |
| из них: | - | - | - | - |
| средства Фонда ЖКХ | 55874094 | 24528286 | 23683383 | 7662425 |
| областной бюджет | 27524583 | 12080632 | 12227511 | 3216440 |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 27524583 | 12080632 | 12 227 511 | 3216440 |
| Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы | |  | Всего | 110923260 | 48689550 | 48138405,0 | 14095305 | х | х | | х |
| из них: | - | - | - | - |
| средства Фонда ЖКХ | 55874094 | 24528286 | 23683383 | 7662425 |
| областной бюджет | 27524583 | 12080632 | 12227511 | 3216440 |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 27524583 | 12080632 | 12 227 511,0 | 3216440 |
| **Основное мероприятие 3 – Установка детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области** | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Количество установленных детских игровых и спортивных площадок:  - ул.Карьерная, д.№№ 9,11; мкр. Яковлево; ул.Пугачева, д.№ 1В, Горького, д.№ 38; ул. Чернышевского, д.№1 (Тургенева, 13, Ленинская, 2, Первомайская, 28, пер.Школьный, 1, Шоссейная, 33,35,37, Металлургов, 19, ул.Энтузиастов, д.№№51,53) – по согласованию;  - ул. Ольховская, д.№17,19; пр.Металлургов, д.№№8,10,12,16; ул.Строителей, д.№8,10; ул.Энтузиастов, д.№№51,53. | х | х | 1050000 | 1050000 | - | - | 5 | - | | - |
| 1.7 | Количество отремонтированных детских площадок (Автозаводская, 30, пер.Школьный,1, Кр.Молот и др.) | х | х | 900000 | 300000 | 300000 | 300000 | 3 | - | | - |
|  | Установка детских игровых и спортивных площадок. | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области | всего | 1950000 | 1350000 | 300000 | 300000 | х | х | | х |
| из них: | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 1950000 | 1350000 | 300000 | 300000 |
| Итого по основному мероприятию 3 муниципальной программы | |  | всего | 1950000 | 1350000 | 300000 | 300000 | х | х | | х |
| из них: | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 1950000 | 1350000 | 300000 | 300000 |
| **Основное мероприятие 4 – Благоустройство мест захоронения на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области** | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Содержание и уборка кладбищ на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области: «Пронькино», «Петра и Павла», «Станкевичи», «Красный Молот», «Ульховское», «Яковлево», «Хатынка» | Х | х | 2700000 | 900000 | 900000 | 900000 | 7 | 7 | | 7 |
| 1.9 | Межевание территорий | Х | х | 350000 | 150000 | 100000 | 100000 | 5 | - | | - |
| 1.10 | Благоустройство (организация мусорных площадок) |  |  | 1100000 | 600000 | - | 500000 | 8 |  | |  |
|  | Содержание мест захоронения | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области | всего | 4150000 | 1650000 | 1000000 | 1500000 | х | х | | х |
| из них: | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 4150000 | 1650000 | 1000000 | 1500000 |
| Итого по основному мероприятию 4 муниципальной программы | |  | всего | 4150000 | 1650000 | 1000000 | 1500000 | х | х | | х |
| из них: | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 4150000 | 1650000 | 1000000 | 1500000 |
| **Основное мероприятие 5 – Транспортировка безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области** | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Количество безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан | х | х | х | х | х | х | 60 | 60 | | 60 |
|  | Транспортировка безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области | всего | 364993,76 | 164993,76 | 100000 | 100000 | х | х | | х |
| из них: | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 364993,76 | 164993,76 | 100000 | 100000 |
| Итого по основному мероприятию 5 муниципальной программы | |  | всего | 364993,76 | 164993,76 | 100000 | 100000 | х | х | | х |
| из них: | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 364993,76 | 164993,76 | 100000 | 100000 |
| **Основное мероприятие 6 – Приобретение бункеров и капитальный ремонт (реконструкция) контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, расположенных на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области** | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Количество приобретенных бункеров (ед): | х | х | 2546880 | 800000 | 848000 | 898880 | 36 | - | | - |
| 1.13 | Капитальный ремонт (реконструкция) контейнерных площадок (ед) | х | х | 2820000 | 1160000 | 500000 | 1160000 | 44 | - | | - |
|  | Капитальный ремонт (реконструкция) контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области | Всего: | 5366880 | 1960000 | 1348000 | 2058880 | х | х | | х |
| из них | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 5366880 | 1960000 | 1348000 | 2058880 |
| Итого по основному мероприятию 6 муниципальной программы | |  | Всего: | 5366880 | 1960000 | 1348000 | 2058880 | х | х | | х |
| из них | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 5366880 | 1960000 | 1348000 | 2058880 |
| **Основное мероприятие 7 – Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению и за техническое обслуживание систем уличного освещения** | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | Обеспечение работы систем уличного освещения (шт.) | х | х | 378000000 | 12600000 | 12600000 | 12600000 | 2294 | 2294 | 2294 | |
|  | Расходы по содержанию систем уличного освещения | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области | всего | 378000000 | 12600000 | 12600000 | 12600000 | х | х | х | |
| из них: | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 378000000 | 12600000 | 12600000 | 12600000 |
| Итого по основному мероприятию 7 муниципальной программы | |  | всего: | 378000000 | 12600000 | 12600000 | 12600000 | х | х | х | |
| из них: | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 378000000 | 12600000 | 12600000 | 12600000 |
| **Основное мероприятие 8 – Капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности** | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | Капитальный ремонт муниципального помещения, расположенного по адресу: ул.Школьная, д.12 в г.Ярцево Смоленской области (кв.м.) | х | х | 160000 | 160000 | х | х | 26,0 | - | - | |
| 1.16 | Капитальный ремонт здания по ул.Ленинская, 17, ед. | х | х | 1653979 | 1653979 | х | х | 1 | - | - | |
| 1.17 | Реконструкция 1-го этажа дома №17,19 по ул.Ольховская, (кв.м.) | х | х | 4000000 | х | 4000000 | х | - | - | 2921 | |
| 1.18 | Ремонт фасада и электропроводки здания по ул.Советская, 24, ед. | х | х | 700000 | 400000 | 300000 | х | 1 | - | - | |
| 1.19 | Ремонт фасада и устройство отмостки по адресу: ул.Шосеейная,д.19, кв.6, (кв.м.) | х | х | 225857 | 225837 | х | х | 61 | - | - | |
| 1.20 | Капитальный ремонт квартиры №134 по Ул.Школьная, д.2, (кв.м.) | х | х | 67051 | 67051 | х | х | 31 | - | - | |
| 1.21 | Капитальный ремонт квартиры №14 по Ул.Чернышевского, д.8, (кв.м.) | х | х | 108969 | 108969 | х | х | 7 | - | - | |
| 1.22 | Капитальный ремонт муниципальной комнаты №4 в квартире №16 по Ул.Школьная, д.12, (кв.м.) | х | х | 50000 | 50000 | х | х | 14 | - | - | |
| 1.23 | Установка оконных блоков в муниципальном помещении, расположенном по адресу: ул.Краснооктябрьская, д.28,ед. | х | х | 10000 | 10000 | х | х | 1 | - | - | |
| 1.24 | Капитальный ремонт муниципальной квартиры №1 в жилом доме №76 по ул.Московская (кв.м.) | х | х | 1100000 | х | 1100000 | х | 72,5 | - | - | |
|  | Капитальный ремонт жилых и нежилых муниципальных помещений | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области | всего: | 15676851 | 2675836 | 5400000 | 7601015 | х | х | х | |
| из них | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 15676851 | 2675836 | 5400000 | 7601015 |
| Итого по основному мероприятию 8 муниципальной программы | |  | всего: | 15676851 | 2675836 | 5400000 | 7601015 | х | х | х | |
| из них | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 15676851 | 2675836 | 5400000 | 7601015 |
| **Основное мероприятие 9 – Межевание земель под многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области** | | | | | | | | | | | |
| 1.25 | Межевание земель под многоквартирными домами в соответствии с утвержденным графиком (ед) | х | х | 6150000 | 3000000 | 1500000 | 1659000 | 208 | - | - | |
|  | Межевание земель под многоквартирными домами | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области | всего: | 6150000 | 3000000 | 1500000 | 1659000 | х | х | Х | |
| из них | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 6150000 | 3000000 | 1500000 | 1659000 |
| Итого по основному мероприятию 9 муниципальной программы | |  | Всего: | 6150000 | 3000000 | 1500000 | 1659000 | -  - | х | х | |
| Из них | - | - |  | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 6150000 | 3000000 | 1500000 | 1659000 |
| **Основное мероприятие 10 – Содержание объектов муниципальной собственности** | | | | | | | | | | | |
| 1.26 | Тепловая энергия за незаселенное жилое муниципальное имущество, (ед) | х | х | 260000 | 260000 | - | - | 15 | - | - | |
| 1.27 | Подача газа в незаселенное жилое муниципальное имущество, (ед) |  |  | 230000 | 230000 |  |  |  |  |  | |
| 1.28 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации, установленной в общежитиях по ул.Гагарина, 13 и Краснооктябрьская, 29А | х | х | 60000 | 60000 | - | - | 2 | - | - | |
| 1.29 | Техническое обслуживание объектов газоснабжения |  |  | 47362,22 | 47362,22 | - | - | 9 | - | - | |
|  | Содержание объектов муниципальной собственности | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области | всего: | 1697362,22 | 597362,22 | 550000 | 550000 | х | х | Х | |
| из них | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 1697362,22 | 597362,22 | 550000 | 550000 |
| Итого по основному мероприятию 10 муниципальной программы | |  | Всего: | 1697362,22 | 597362,22 | 550000 | 550000 | х | х | х | |
| Из них | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 1697362,22 | 597362,22 | 550000 | 550000 |
| **Основное мероприятие 11 – Благоустройство территории города** | | | | | | | | | | | |
| 1.30 | Сквер у кинотеатра «Россия», (кв.м.) | х | х | 3000000 | 3000000 | - | - | 3941 | - | - | |
| 1.31 | Благоустройство памятников истории и культуры, расположенных на территории г.Ярцево Смоленской области, (кв.м.) | х | х | 1300000 | 1300000 | - | - | 1242,1 |  |  | |
|  | Благоустройство территории города | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области | Всего: | 4300000 | 4300000 | - | - | х | х | х | |
| Из них | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 4300000 | 4300000 | - | - |
| Итого по основному мероприятию 11 муниципальной программы | |  | Всего: | 4300000 | 4300000 | - | - | х | х | х | |
| Из них | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 4300000 | 4300000 | - | - |
| **Основное мероприятие 12 – Озеленение территории города** | | | | | | | | | | | |
| 1.31 | Высадка, прополка, поливка и приобретение рассады для цветников и клумб, (ед.рассады) | х | х | 600000 | 200000 | 200000 | 200000 | 5695 | - | - | |
|  | Озеленение территории города | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области | всего | 600000 | 200000 | 200000 | 200000 | х | х | х | |
| из них: | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 600000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| Итого по основному мероприятию 12 муниципальной программы | |  | всего | 600000 | 200000 | 200000 | 200000 | х | х | х | |
| из них: | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 600000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| **Основное мероприятие 13 - Строительство шахтных колодцев на территории Ярцевского района Смоленской области** | | | | | | | | | | | |
| 1.32 | Количество построенных шахтных колодцев | х | х | х | х | х | х | 2 | - | - | |
| 1.33 | Количество жителей сельских поселений, обеспеченных питьевой водой | х | х | х | х | х | х | 155 | - | - | |
|  | Строительство шахтных колодцев на территории Ярцевского района Смоленской области | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области | всего: | 281934 | 281934 | - | - | х | х | х | |
| из них | - | - | - | - |
| областной бюджет | 279114 | 279114 | - | - |
| средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений | 2820 | 2820 | - | - |
| Итого по основному мероприятию 13 муниципальной программы | |  | Всего: | 281934 | 281934 | - | - | х | х | х | |
| Из них | - | - | - | - |
| областной бюджет | 279114 | 279114 | - | - |
| средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений | 2820 | 2820 | - | - |
| **Основное мероприятие 14 - Субсидия на оказание услуг юридическим и физическим лицам по предоставлению информации и сведений о проживающих, зарегистрированных и снятых с регистрационного учета граждан на территории города Ярцево** | | | | | | | | | | | |
| 1.34 | Субсидия на оказание услуг юридическим и физическим лицам по предоставлению информации и сведений о проживающих, зарегистрированных и снятых с регистрационного учета граждан на территории города Ярцево, (ед.) | х | х | 795000 | 256000 | 256000 | 256000 | 2 | 2 | 2 | |
|  | Субсидия на оказание услуг юридическим и физическим лицам по предоставлению информации и сведений о проживающих, зарегистрированных и снятых с регистрационного учета граждан на территории города Ярцево | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области | всего | 795000 | 256000 | 256000 | 256000 | х | х | х | |
| из них: | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 795000 | 256000 | 256000 | 256000 |
| Итого по основному мероприятию 14 муниципальной программы | |  | всего | 795000 | 256000 | 256000 | 256000 | х | х | х | |
| из них: | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 795000 | 256000 | 256000 | 256000 |
| **2. Подпрограмма 1 муниципальной программы - Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области** | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1 подпрограммы 1 -** повышение надежности и эффективности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство артезианских скважин, (ед) | х | х | х | х | х | 11500000 | - | - | | 3 |
| 2.2 | Строительство водопровода по улицам:  - Песочная, Кирпичная, Запольная, 3-й переулок Танкистов, ул.Заречная, ул.Сенная, пер.Сенной города Ярцево Смоленской области, (ед) | х | х | х | 750000 | 222000 | х | 8 | - | | - |
| 2.3 | Расширение (строительство) системы газоснабжения:  - по ул.Сафоновская, Марш. Лосика, Алтунина, Халтурина, Братьев Лобасовых (СМР) , (ед) | х | х | 2795150 | 2795150 | х | х | 5 | - | | - |
| 2.4 | Расширение системы газоснабжения к жилым домам по:  - ул. Ленинградская, Теннистая, Цветочная, Пригородная, Марш. Лосика, Алтунина, Халтурина, Братьев Лобасовых;  - ул. Песчаная, Кирпичная, Новаторов, Гончарная, пер. Кирпичный, пер. Новаторов, (ПСД, экспертиза) | х | х |  | 764144 | 428041 | х | - | 1 | | 1 |
| 2.5 | Проектно-изыскательские работы по газификации, водоснабжению, водоотведению по микрорайону Дуброво (ед) | х | х | 3095122 | х | х | 3095122 | - | - | | 1 |
| 2.6 | Проектно-изыскательские работы по газификации, водоснабжению, водоотведению по микрорайону Пологи (ед) | х | х | 2352464 | х | 2352464 | х | - | 1 | | - |
| 2.7 | Работы по изготовлению бункера | х | х | 150000 | 150000 | х | х | 1 | - | | - |
| 2.8 | Автомашина (грузопассажирская) УАЗ-39094 | х | х | 1000000 | х | 1000000 | х | - | 2 | | - |
| 2.9 | Автомастерская (АВМ-1) ГАЗ - 3307 | х | х | 1100000 | х | х | 1100000 | - | - | | 1 |
| 2.10 | Автомастерская (РЖМ-52) ГАЗ – 3309 (дизель) | х | х | 1200000 | х | х | 1200000 | - | - | | 1 |
| 2.11 | Машина для очистки канализационных сетей КО – 502 Б-2 | х | х | 2500000 | х | 2500000 | х | - | 1 | | - |
| 2.12 | Замена водовода водопроводной сети от участка водозабора «Лесной» до пр.Металлургов | х | х | 3702787 | 3702787 | х | х | 1 | - | | - |
| 2.14 | Замена части трубопровода от ул.Прохорова до ул.Революционная | х | х | 2000000 | х | 2000000 | х | - | 1 | | - |
| 2.15 | Замена трубопровода в микр.15 от общежития №3 до общежития №8 | х | х | 547500 | х | 147900 | 399600 | - | 1 | | 1 |
| 2.16 | Приобретение экскаватора ТВЭКС ЕК-12 | х | х | 2100000 | х | 2100000 | х | - | 1 | | - |
| 2.17 | Гидромолот НМ-330 | х | х | 500000 | 500000 | х | х | 1 | - | | - |
| 2.18 | Машина илососная КО-510-Д | х | х | 2000000 | х |  | 2000000 | - | - | | 1 |
| 2.19 | Замена трубопровода по Смоленскому проезду | х | х | 249750 | х | 249750 | х | - | 1 | | - |
| 2.20 | Замена самотечного канализационного коллектора от ГНС в сторону Пионерного | х | х | 6248000 | х | х | 6248000 | - | - | | 1 |
| 2.21 | Замена канализационной трубы по ул.Сафоновская | х | х | 153300 | х | х | 153300 | - | - | | 1 |
| 2.22 | Замена линии напорной канализации в ДЭП | х | х | 4377645 | 4377645 | х | х | 1 | - | | - |
| 2.23 | Замена линии напорной канализации от КНС Лесная до ул.Старозавопье | х | х | 3283960 | х | 3283960 | х | - | 1 | | - |
| 2.24 | Приобретение запорной арматуры | х | х | 230000 | х | х | 230000 | - | - | | 1 |
| 2.25 | Приобретение насоса д320-50 | х | х | 200000 | х | х | 200000 | - | - | | 1 |
| 2.26 | Оборудование для осуществления врезок | х | х | 100000 | х | х | 100000 | - | - | | 1 |
| 2.27 | Приобретение фланцевого адаптера | х | х | 100000 | х | х | 100000 | - | - | | 1 |
| 2.28 | Приобретение углошлифовальной машины | х | х | 10000 | х | х | 10000 | - | - | | 1 |
| 2.29 | Приобретение хомутов (108-117, 113-123,157-168) | х | х | 100000 | х | х | 100000 | - | - | | 1 |
| 2.30 | Приобретение генератора переносного | х | х | 40000 | х | х | 40000 | - | - | | 1 |
| 2.31 | Приобретение частотного преобразователя для артезианской скважины №5 (водозабор «Лесной») | х | х | 245000 | х | х | 245000 | - | - | | 1 |
| 2.32 | Приобретение частотного преобразователя для насоса 1Д800 56А (водозабор «Парковый») | х | х | 7500 | х | х | 7500 | - | - | | 1 |
| 2.33 | Приобретение мусоровоза КО 449-33 (высокая база) | х | х | 5000000 | х | 2500000 | 2500000 | - | 1 | | 1 |
|  | Мероприятия в области поддержки коммунального хозяйства | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области | всего | 37634926 | 13039726 | 11500000 | 13095200 | х | х | | х |
| из них: | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 37634926 | 13039726 | 11500000 | 13095200 |
| Итого по цели 1 подпрограммы 1 | |  | всего | 59052363 | 13039726 | 22116615 | 23896022 | х | х | | х |
| из них: | - | - | - | - |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 59052363 | 13039726 | 22116615 | 23896022 |
| **Всего по муниципальной программе** | |  | всего | 249971406,98 | 98648801,98 | 89424805 | 61897800 | х | х | | х |
| из них: | - | - | - | - |
| областной бюджет | 27803697 | 12359746 | 12227511 | 3216440 |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 166290795,98 | 61757949,98 | 53513911 | 51018935 |
| средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений | 2820 | 2820 | - | - |
| средства Фонда ЖКХ | 55874094 | 24528286 | 23683383 | 7662425 |