

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 10.07.2018№ 0811

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 12.11.2014 № 1965 |  |

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 23.09.2016 № 1353 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 12.10.2016 № 1440)

Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство в Ярцевском районе Смоленской области» на 2015-2019 годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 12.11.2014 № 1965 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 30.01.2015 № 0040, от 24.02.2015 № 0223, от 01.04.2015 № 0545, от 30.04.2015 № 0679, от22.06.2015 № 0892, от 25.06.2015 № 0921, от 28.08.2015 № 1316, от 11.09.2015 № 1370, от 28.09.2015 № 1424, от 26.10.2015 № 1604, от 04.12.2015 № 1847, от 14.12.2015 № 1887, от 31.12.2015 № 2042, от 26.01.2016 № 0045, от 17.02.2016 № 0207, от 25.04.2016 № 0613, от 15.06.2016 № 0844, от 07.07.2016 № 0956, от 30.08.2016 № 1208, от 27.12.2016 № 1896, от 13.02.2017 № 0164, от 20.04.2017 № 0591, от 25.07.2017 № 1012, от 04.08.2017 № 1068, от28.12.2017 № 1975, от 28.12.2017 №1977) следующие изменения:

1.1. По тексту постановления, муниципальной программы и подпрограмм слова «на 2015-2019 годы» заменить словами «на 2015-2020 годы».

1.2. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 1).

1.3. Раздел 1-5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«**1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы**

По состоянию на 01.01.2017 население города Ярцево Смоленской области составляет 44,74 тыс. человек. Одним из приоритетов жилищной политики в Ярцевском городском поселении является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство Ярцевского городского поселения представляет собой важную отрасль территориальной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

Анализ существующего положения в ЖКХ показал, что, несмотря на принимаемые меры по восстановлению и реконструкции предельно изношенных сетей и сооружений ситуация остается сложной. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водо- и теплоснабжения практически уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к падению надежности объектов коммунальной инфраструктуры и их безопасности. В настоящее время в целом деятельность организаций ЖКХ характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, которая связана с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций ЖКХ в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

В настоящее время и муниципальные места погребения нуждаются в постоянном благоустройстве: очистка от зарослей кустарника, старых деревьев, представляющих угрозу оградам и памятникам, благоустройство дорожек, очистка от скопления мусора. Не соответствуют и требованиям Федерального закона «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 года N 8-ФЗ, а именно отсутствуют ограждение кладбищ, входных ворот, вывески с обозначением наименования объекта.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что лишь комплексный подход к решению обозначенных проблем может привести к намеченным результатам.

**2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, а также благоустройство территории г. Ярцево. Достижение данной цели позволит достичь решения следующих задач:

- снизить количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- повысить уровень благоустройства придомовых территорий путем ремонта существующих детских игровых и спортивных площадок;

- создать условия для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда, для повышения его комфортности и энергоэффективности;

- благоустроить муниципальные места погребения и прилегающие территории в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры;

- увеличить количество модернизированных и реконструированных объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, введенных в эксплуатацию.

Целевыми показателями муниципальной программы являются (приложение № 1):

- общая площадь муниципального имущества, за которую осуществляются взносы некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»;

- количество отремонтированных детских игровых и спортивных площадок;

- количество обслуживаемых кладбищ;

- количество благоустроенных кладбищ;

- количество транспортируемых безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан;

- количество обслуживаемых светильников уличного освещения;

- количество улиц, обеспеченных освещением;

- количество муниципальных помещений, в которых проводились капитальные виды работ;

- количество незаселенных жилых муниципальных помещений, за подачу тепловой энергии в которых необходимо производить оплату;

- количество незаселенных жилых муниципальных помещений, за подачу газа в которых необходимо производить оплату;

- количество общежитий (МКД), за техническое обслуживание пожарной сигнализации в которых необходимо производить оплату;

- количество объектов газоснабжения, техническое содержание которых финансируется за счет средств местного бюджета;

- количество установленных индивидуальных приборов учета;

- количество муниципальных помещений, за содержание и ремонт в которых необходимо производить оплату;

- объем спиленных и обрезанных аварийных деревьев;

- количество приобретенной рассады для цветников и клумб;

- количество мест отдыха и купания, подлежащих содержанию в летнем сезоне;

- количество граждан, участвующих в озеленении города;

- количество безнадзорных животных, отловленных и находящихся на содержании;

- количество благоустроенных территорий;

- количество отремонтированных лавочек;

- количество снесенного расселенного аварийного жилья;

- количество изготовленных технических заключений;

- количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры;

- количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры;

- количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры;

- количество приобретенных единиц коммунальной техники и агрегатов;

- количество разработанной проектной документации;

- количество разработанной проектно-сметной документации на строительство газопровода;

- протяженность построенных газопроводов.

В результате реализации программы ожидается следующее:

- увеличение общей площади капитально отремонтированных жилых домов;

- увеличение количества капитально отремонтированных жилых домов;

- уменьшение общей площади жилых помещений, переселение с которой планируется;

- увеличение количества дворовых территорий, обеспеченных детскими игровыми и спортивными площадками;

- увеличение соответствующих муниципальных мест погребения и прилегающих территорий санитарным нормам и правилам,

- обеспечение удовлетворительной работы систем уличного освещения;

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в г.Ярцево;

- поддержание объектов муниципальной собственности в удовлетворительном состоянии;

- достижение уровня соответствия жилищного фонда современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, положениям действующего законодательства;

- увеличение количества построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры;

- увеличение единиц коммунальной техники;

- увеличение количества разработанной проектной документации;

- увеличение протяженности построенных газопроводов.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм**

В состав муниципальной программы входят следующие основные мероприятия и подпрограммы:

**Основное мероприятие 1 – Капитальный ремонт общего имущества**

Данное основное мероприятие предполагает перечисление взносов некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» за муниципальное имущество в целях проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и приняли решение о проведении капитального ремонта многоквартирного дома.Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.

**Основное мероприятие 2 – Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда**

Данное основное мероприятие предполагает реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств Фонда ЖКХ, областного и местного бюджетов.

**Основное мероприятие 3 – Детские игровые и спортивные площадки**

Данное основное мероприятие предполагает проведение обследования домовых территорий, территорий массового отдыха детей, территорий муниципальных учреждений; подготовку в отношении существующих детских игровых и спортивных площадок материалов, включающих описание имеющегося оборудования, оценку его состояния и, при необходимости, рекомендаций о проведении восстановительных работ, замене, установке дополнительного оборудования; осуществление ремонта существующих детских игровых и спортивных площадок с привлечением широкого круга заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.

**Основное мероприятие 4 – Муниципальные места погребения**

Данное основное мероприятие предполагает реализацию комплекса мероприятий, направленных на обеспечение благоустроенности мест погребения и их соответствия требованиям Федерального закона «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 года N 8-ФЗ.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.

**Основное мероприятие 5 – Транспортировка безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан**

Данное основное мероприятие предполагает транспортировку безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан до морга специализированной организацией. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

**Основное мероприятие 6 – Уличное освещение**

Данное основное мероприятие предполагает заключение муниципального контракта на оказание услуг по обслуживанию систем наружного освещения; оплату за потребленную электроэнергию. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.

**Основное мероприятие 7 – Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности**

Данное основное мероприятие предполагает капитальный ремонт вторично распределяемого муниципального жилого фонда, а также муниципального жилого фонда уже распределенного, но требующего капитального ремонта. Финансирование данного мероприятия происходит из средств местного бюджета.

**Основное мероприятие 8 – Подготовка землеустроительных дел**

Данное основное мероприятие предполагает межевание земельных участков под многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области является следствием требования подпункта 4 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016), а именно: необходимость проведения работ по проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в границах территории муниципального образования. Также данное мероприятие предполагает топографо-геодезические изыскания перед проведением мероприятий по благоустройству.

**Основное мероприятие 9 – Содержание объектов муниципальной собственности**

Данное основное мероприятие предполагает расходы на незаселенное жилое муниципальное имущество: расходы за тепловую энергию и подачу газа, на техническое обслуживание пожарной сигнализации, установленной в общежитии по ул. Гагарина, д.13, на техническое обслуживание объектов газоснабжения, а также на установку индивидуальных приборов учета, оплату за содержание и ремонт.Финансирование данного мероприятия происходит из средств местного бюджета.

**Основное мероприятие 10 – Озеленение территории города**

Данное основное мероприятие предполагает приобретение и высадкурассады на цветниках и клумбахна территории муниципалитета, их прополкуи полив, а также вырубку, раскряжевку и обрезку аварийных деревьев,вырубкукустарников. Финансирование данного мероприятия происходит из средств местного бюджета.

**Основное мероприятие 11 муниципальной программы – Возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам**

Данное основное мероприятие предполагает создание условий для массового отдыха жителей и организация содержания мест купания.Финансирование данного мероприятия происходит из средств местного бюджета.

**Основное мероприятие 12 - Отлов и содержание безнадзорных животных**

Данное основное мероприятие предполагает отлов и временное содержание безнадзорных животных, обитающих на территории городского поселения.Финансирование данного мероприятия происходит из средств местного бюджета.

**Основное мероприятие 13 – Благоустройство территории города**

Данное основное мероприятие предполагает благоустройство отдельных территорий города – аллей, дворовых территорий, памятников и др. Финансирование данного мероприятия происходит из средств местного бюджета.

**Основное мероприятие 14 – Обследование технического состояния зданий и помещений**

Данное основное мероприятие предполагает изготовление технических заключений после обследования технического состояния здания или помещения. Финансирование данного мероприятия происходит из средств местного бюджета.

**Подпрограмма 1 муниципальной программы - «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства»**

В рамках данной подпрограммыпредполагается комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки.

**Подпрограмма 2 муниципальной программы – «Газификация»**

В рамках данной подпрограммы предполагается развитие системы газификации в Ярцевском районе Смоленской области посредством разработки проектно-сметной документации на строительство газопроводов и выполнения непосредственно строительно-монтажных работ.

**4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий объем ассигнований подпрограммы составляет 433 690 700,59 рублей, в том числе по годам реализации:

- 2015 год – 112 434 770,54 рублей;

- 2016 год – 102 653 174,95 рублей;

- 2017 год – 67 509 199,68 рублей;

- 2018 год – 58 242 002,74 рублей;

- 2019 год – 45 621 396,80рублей;

- 2020 год – 47 230 155,88рублей;

в том числе по источникам финансирования:

**2015 год:**

- бюджет МО «Ярцевский район» - 300,00 рублей;

- бюджет МО Ярцевское городское поселение (далее – местный бюджет) – 61699176,37 рублей;

- областной бюджет – 19031059,40 рублей;

- Фонд ЖКХ – 31663879,50 рублей;

- средства бюджета муниципального образования Суетовское сельское поселение – 1355,27 рублей;

- средства бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение – 39000,00 рублей;

**2016 год:**

- бюджет муниципального образования Ярцевское городское поселение – 41 894 621,63 рублей,

- в том числе 2 281 922,95 – остатки прошлых лет;

- бюджет муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области – 244 203,82 рублей;

- областной бюджет – 25 949 289,56 рублей;

- в том числе 582 273,30 – остатки прошлых лет;

- Фонд ЖКХ – 34 565 059,94 рублей,

- в том числе 147 064,00 – остатки прошлых лет;

**2017 год:**

- бюджет МО Ярцевское городское поселение – 35 727 563,33 рублей;

- областной бюджет – 22 087 808,25 рублей;

- Фонд ЖКХ – 9 693 828,10 рублей;

**2018 год:**

- бюджет МО Ярцевское городское поселение – 38 418 682,74 рублей;

- областной бюджет – 2 576 860 рублей;

- федеральный бюджет – 17 246 400 рублей;

**2019 год:**

- бюджет МО Ярцевское городское поселение – 45 621 396,80рублей;

**2020 год:**

- бюджет МО Ярцевское городское поселение – 47 230 155,88рублей».

**5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Нормативно-правовой базой реализации подпрограммы является:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Администрации Смоленской области от 12.07.2010 г. № 388 «Об утверждении положения о целях и условиях предоставления и расходования субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»), критериях отборамуниципальных образований Смоленской областидля предоставленияуказанных субсидий (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 30.06.2011 N 364).

- Постановление Администрации Смоленской области от 16.12.2015 № 812 «Об утверждении Положения о целях и условиях предоставления и расходования субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014-2020 годы на выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации, подготовку проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертизу, критериях отбора муниципальных образований Смоленской области для предоставления указанных субсидий».

- Постановление Администрации Смоленской области от 20 ноября 2013 г. N 929 «Об утверждении областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» 2014 - 2020 годы» (ред. от 11.02.2016).

1.4. Паспорт подпрограммы«Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции (приложение 2).

1.5. Раздел 1-4 подпрограммы «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:

**«1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы**

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса

г.Ярцево характеризуется недостаточно высоким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием топливных, энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды. Основной причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса и технологическая отсталость многих объектов коммунальной инфраструктуры.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов коммунального комплекса связаны, в том числе, с проводимой в предыдущие годы тарифной политикой. Действующая тарифная политика не обеспечивала реальных финансовых потребностей жилищно-коммунальных организаций в обновлении и модернизации основных фондов и не формировала стимулов к сокращению затрат. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе препятствует привлечению частных инвестиций в коммунальный сектор экономики.

Следствием высокого износа и технологической отсталости основных фондов в коммунальном комплексе является качество коммунальных услуг, не соответствующее установленным стандартам. В связи с этим планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водо- и теплоснабжения практически уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к падению надежности объектов коммунальной инфраструктуры и их безопасности. Для справки: в г.Ярцево износ водопроводных сетей составляет 90%; износ канализационных сетей – 85%; износ водопроводных насосных станций 1-го и 2-го подъема (артезианских скважин) – 95% и 85%, соответственно; износ канализационных очистных сооружений – 70%; износ канализационных насосных станций – 97%.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий порядок формирования тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по фактическим затратам без учета необходимой рентабельности не дает возможности обновлять основные фонды, приводит к увеличению их износа. На сегодняшний день организациям коммунального комплекса остается возможность осуществлять проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры только за счет бюджетов и повышения тарифов.

**2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы муниципальной программы является повышение надежности и эффективности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области. Целевыми показателями подпрограммы будут являться количество модернизированных и отремонтированных объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения и количество приобретенных единиц коммунальной техники и агрегатов.

Настоящая подпрограмма разработана на период 2015-2020 годы. В результате реализации подпрограммы ожидается следующее:

- снижение уровня общего износа основных фондов коммунального сектора;

- развитие сетей и объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

- повышения надежности и качества оказываемых потребителям коммунальных услуг.

**3. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

**Основное мероприятие 1 – Капитальный ремонт объектов и сетей коммунальной инфраструктуры**

Анализ современного состояния жилищно-коммунальной сферы показывает, что высокая степень изношенности основных фондов жилищно-коммунального хозяйства требует ускоренного проведения капитального ремонта коммунальных сетей. В целях обеспечения населения г. Ярцево питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, особое внимание необходимо уделить системе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

**Основное мероприятие 2 – Строительство объектов и сетей коммунальной инфраструктуры**

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация водо-, тепло-, газоснабжения населения отнесена к вопросам местного значения поселений, муниципальных районов и городских округов. Однако отсутствие достаточного объема средств в местном бюджете не позволяет в полной мере решать указанный вопрос, что является на сегодняшний день основной проблемой, тормозящей расширение коммунальных сетей г.Ярцево. Одним из рациональных решений вопроса теплоснабжения населения является строительство блочно-модульной отопительной установки.

**Основное мероприятие 3 – Приобретение коммунальной техники и агрегатов**

В целях поддержания уровня технической обеспеченности муниципальных унитарных предприятий, внедрения современных технологий при производстве работ по благоустройству, уборке территорий, выполнению ремонтов сетей коммунальной инфраструктуры необходимо обновление автопарка и модернизация технологического оборудования.

**Основное мероприятие 4 – Инженерные изыскания в целях подготовки проектной документации в сфере жилищно-коммунального хозяйства**

Подготовка проектной документации необходима в целях дальнейшего выполнения работ по капитальному ремонту, строительству объектов коммунальной инфраструктуры.

**4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Объемы ассигнований подпрограммы составляет 77 828 472,35рублей, в том числе по годам реализации:

- 2015 год – 13 501 238,41 рублей;

- 2016 год – 10 011 234,39 рублей;

- 2017 год – 9 551 000,83 рублей;

- 2018 год – 20 954 290,72 рублей;

- 2019 год – 7 880 708,00 рублей;

- 2020 год – 15 930 000,00 рублей;

в том числе по источникам финансирования:

**2015 год:**

- областной бюджет – 420 500,00 рублей;

- бюджет муниципального образования Ярцевское городское поселение – 13 080 738,41 рублей.

**2016 год:**

- бюджет муниципального образования Ярцевское городское поселение – 9 087 683,79 рублей,

- в том числе 1 398 506,65 – остатки прошлых лет;

- областной бюджет – 391 633,26 рублей;

- Фонд ЖКХ – 531 917,34.

**2017 год:**

- бюджет МО Ярцевское городское поселение – 2 675 486,98 рублей;

- областной бюджет – 6 302 080,25 рублей;

- Фонд ЖКХ – 573 433,60 рублей.

**2018 год:**

- бюджет МО Ярцевское городское поселение – 1 130 970,72 рублей,

- областной бюджет – 2 576 860 рублей;

- федеральный бюджет – 17 246 460 рублей

**2019 год:**

- бюджет МО Ярцевское городское поселение – 7 880 708,00 рублей;

**2020 год:**

- бюджет МО Ярцевское городское поселение – 15 930 000,00 рублей.

1.6. Паспорт подпрограммы«Газификация» изложить в новой редакции (приложение 3).

1.7. Раздел 1-4 подпрограммы «Газификация» изложить в следующей редакции:

**«1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы**

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация газоснабжения населения отнесена к вопросам местного значения поселений, муниципальных районов и городских округов. Однако отсутствие достаточного объема средств в местном бюджете не позволяет в полной мере решать указанный вопрос, что является на сегодняшний день основной проблемой, тормозящей газификацию г.Ярцево. Состояние системы газоснабжения на данном этапе развития не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения.

В настоящее время не все жители частного сектора г.Ярцево обеспечены газом, так как развитие системы газоснабжения является сложной, трудоемкой и дорогостоящей задачей. Как показывает практика, варианты комплексного решения взаимосвязанных проблем правового, социально-экономического, технического и организационного характера, направленных на реализацию, в том числе, государственной политики в данной области, кроме как программно-целевым методом, отсутствуют. Без применения программно-целевого метода в сфере газификации можно прогнозировать дальнейшее усугубление существующих недостатков.

**2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы муниципальной программы является развитие системы газоснабжения. Целевым показателем подпрограммы будет являться количество разработанной проектно-сметной документации на строительство газопровода, а также протяженность построенных газопроводов.

Настоящая подпрограмма разработана на 2015-2020 годы. В результате реализации подпрограммы ожидается развитие системы газоснабжения.

**3. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

**Основное мероприятие 1 – Разработка проектно-сметной документации по газификации**

Разработка проектно-сметной документации выполняется в целях дальнейшего строительства объектов газификации. Строительство осуществляется в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу.

**Основное мероприятие 2 –Выполнение строительно-монтажных работ**

После разработки проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу возможно выполнение строительства объектов газификации.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы муниципальной программы**

Общий объем ассигнований подпрограммы составляет 6 294 044,61 рублей, в том числе по годам реализации:

- 2015 год – 0 рублей;

- 2016 год – 387 222,61 рублей;

- 2017 год - 0 рублей;

- 2018 год – 1 907 822,00 рублей;

- 2019 год –3 999 000,00 рублей;

- 2020 год - 0 рублей;

в том числе по источникам финансирования:

2015 год – 0 рублей;

2016 год:

- бюджет МО Ярцевское городское поселение – 143 018,79 рублей;

- бюджет МО «Ярцевский район» – 244 203,82 рублей;

2017 год:

- бюджет МО Ярцевское городское поселение – 0 рублей;

2018 год:

- бюджет МО Ярцевское городское поселение –1 907 822,00 рублей;

2019 год:

- бюджет МО Ярцевское городское поселение – 3 999 000,00 рублей;

2020 год:

- бюджет МО Ярцевское городское поселение – 0 рублей».

2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 4).

3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 5).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Привопья» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области - начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства А.А. Глебова.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области | В.С. Макаров |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к постановлению Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. № \_\_\_\_ |

**Паспорт муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство в Ярцевском районе Смоленской области»**

**на 2015-2020 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства |
| Исполнители подпрограммы, основных мероприятий муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства  Управление по градостроительной деятельности и земельным отношениям  Комитет экономического развития и торговли  Комитет по имуществу  Отдел финансовой работы |
| Наименование подпрограммы, основных мероприятий муниципальной программы | Основные мероприятия:  - капитальный ремонт общего имущества;  - муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;  - детские игровые и спортивные площадки;  - муниципальные места погребения;  - транспортировка безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан;  - уличное освещение;  - капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;  - подготовка землеустроительных дел;  - содержание объектов муниципальной собственности;  - озеленение территории города;  - возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;  - отлов и содержание безнадзорных животных;  - благоустройство территории города;  - обследование технического состояния зданий и помещений.  Подпрограммы:  - «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства»;  - «Газификация». |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества жилищного обеспечения населения, надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, а также благоустройство территории г. Ярцево. |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - общая площадь муниципального имущества, за которую осуществляются взносы некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»;  - количество отремонтированных детских игровых и спортивных площадок;  - количество обслуживаемых кладбищ;  - количество благоустроенных кладбищ;  - количество транспортируемых безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан;  - количество обслуживаемых светильников уличного освещения;  - количество улиц, обеспеченных освещением;  - количество муниципальных помещений, в которых проводились капитальные виды работ;  - количество незаселенных жилых муниципальных помещений, за подачу тепловой энергии в которых необходимо производить оплату;  - количество незаселенных жилых муниципальных помещений, за подачу газа в которых необходимо производить оплату;  - количество общежитий (МКД), за техническое обслуживание пожарной сигнализации в которых необходимо производить оплату;  - количество объектов газоснабжения, техническое содержание которых финансируется за счет средств местного бюджета;  - количество установленных индивидуальных приборов учета;  - количество муниципальных помещений, за содержание и ремонт в которых необходимо производить оплату;  - объем спиленных и обрезанных аварийных деревьев;  - количество приобретенной рассады для цветников и клумб;  - количество мест отдыха и купания, подлежащих содержанию в летнем сезоне;  - количество граждан, участвующих в озеленении города;  - количество безнадзорных животных, отловленных и находящихся на содержании;  - количество благоустроенных территорий;  - количество отремонтированных лавочек;  - количество снесенного расселенного аварийного жилья;  - количество изготовленных технических заключений;  - количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры;  - количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры;  - количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры;  - количество приобретенных единиц коммунальной техники и агрегатов;  - количество разработанной проектной документации;  - количество разработанной проектно-сметной документации на строительство газопровода;  - протяженность построенных газопроводов. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2015-2020 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем ассигнований программы составляет 433 690 700,59 рублей, в том числе по годам реализации:  - 2015 год – 112 434 770,54 рублей;  - 2016 год – 102 653 174,95 рублей;  - 2017 год – 67 509 199,68 рублей;  - 2018 год –58 242 002,74 рублей;  - 2019 год – 45 621 396,80рублей;  - 2020 год –47 230 155,88рублей;  в том числе по источникам финансирования:  **2015 год:**  - бюджет МО «Ярцевский район» - 300,00 рублей;  - бюджет МО Ярцевское городское поселение (далее – местный бюджет) – 61699176,37 рублей;  - областной бюджет – 19031059,40 рублей;  - Фонд ЖКХ – 31663879,50 рублей;  - средства бюджета муниципального образования Суетовское сельское поселение – 1355,27 рублей;  - средства бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение – 39000,00 рублей;  **2016 год:**  - бюджет муниципального образования Ярцевское городское поселение – 41 894 621,63 рублей,  - в том числе 2 281 922,95 – остатки прошлых лет;  - бюджет муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области – 244 203,82 рублей;  - областной бюджет – 25 949 289,56 рублей;  - в том числе 582 273,30 – остатки прошлых лет;  - Фонд ЖКХ – 34 565 059,94 рублей,  - в том числе 147 064,00 – остатки прошлых лет;  **2017 год:**  - бюджет МО Ярцевское городское поселение – 35 727 563,33 рублей;  - областной бюджет – 22 087 808,25 рублей;  - Фонд ЖКХ – 9 693 828,10 рублей;  **2018 год:**  - бюджет МО Ярцевское городское поселение – 38 418 682,74 рублей;  - областной бюджет – 2 576 860 рублей;  - федеральный бюджет – 17 246 460 рублей;  **2019 год:**  - бюджет МО Ярцевское городское поселение – 45 621 396,80рублей;  **2020 год:**  - бюджет МО Ярцевское городское поселение – 47 230 155,88рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение общей площади капитально отремонтированных жилых домов;  - увеличение количества капитально отремонтированных жилых домов;  - уменьшение общей площади жилых помещений, переселение с которой планируется;  - увеличение количества дворовых территорий, обеспеченных детскими игровыми и спортивными площадками;  - увеличение соответствующих муниципальных мест погребения и прилегающих территорий санитарным нормам и правилам,  - обеспечение удовлетворительной работы систем уличного освещения;  - улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в г.Ярцево;  - поддержание объектов муниципальной собственности в удовлетворительном состоянии;  - достижение уровня соответствия жилищного фонда современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, положениям действующего законодательства;  - увеличение количества построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры;  - увеличение единиц коммунальной техники;  - увеличение количества разработанной проектной документации;  - увеличение протяженности построенных газопроводов. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к постановлению Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. № \_\_\_\_ |

**Паспорт подпрограммы «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства  Управление по градостроительной деятельности и земельным отношениям |
| Цель подпрограммы | Повышение надежности и эффективности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | - количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры;  - количество приобретенных единиц коммунальной техники и агрегатов;  - количество разработанной проектной документации. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Объемы ассигнований подпрограммы составляет 77 828 472,35рублей, в том числе по годам реализации:  - 2015 год – 13 501 238,41 рублей;  - 2016 год – 10 011 234,39 рублей;  - 2017 год – 9 551 000,83 рублей;  - 2018 год – 20 954 290,72 рублей;  - 2019 год – 7 880 708,00 рублей;  - 2020 год – 15 930 000,00 рублей;  в том числе по источникам финансирования:  **2015 год:**  - областной бюджет – 420 500,00 рублей;  - бюджет муниципального образования Ярцевское городское поселение – 13 080 738,41 рублей.  **2016 год:**  - бюджет муниципального образования Ярцевское городское поселение – 9 087 683,79 рублей,  - в том числе 1 398 506,65 – остатки прошлых лет;  - областной бюджет – 391 633,26 рублей;  - Фонд ЖКХ – 531 917,34.  **2017 год:**  - бюджет МО Ярцевское городское поселение – 2 675 486,98 рублей;  - областной бюджет – 6 302 080,25 рублей;  - Фонд ЖКХ – 573 433,60 рублей.  **2018 год:**  - бюджет МО Ярцевское городское поселение – 1 130 970,72 рублей,  - областной бюджет – 2 576 860 рублей;  - федеральный бюджет – 17 246 460 рублей;  **2019 год:**  - бюджет МО Ярцевское городское поселение – 7 880 708,00 рублей;  **2020 год:**  - бюджет МО Ярцевское городское поселение – 15 930 000,00 рублей. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3к постановлению Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. № \_\_\_\_ |

**Паспорт подпрограммы «Газификация»**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Управление по градостроительной деятельности и земельным отношениям |
| Цель подпрограммы | Развитие системы газоснабжения муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | - количество разработанной проектно-сметной документации на строительство газопровода;  - протяженность построенных газопроводов. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем ассигнований подпрограммы составляет 6 294 044,61 рублей, в том числе по годам реализации:  - 2015 год – 0 рублей;  - 2016 год – 387 222,61 рублей;  - 2017 год - 0 рублей;  - 2018 год – 1 907 822,00 рублей;  - 2019 год –3 999 000,00 рублей;  - 2020 год - 0 рублей;  в том числе по источникам финансирования:  2015 год – 0 рублей;  2016 год:  - бюджет МО Ярцевское городское поселение – 143 018,79 рублей;  - бюджет МО «Ярцевский район» – 244 203,82 рублей;  2017 год:  - бюджет МО Ярцевское городское поселение – 0 рублей;  2018 год:  - бюджет МО Ярцевскоегородское поселение – 1 907 822,00 рублей;  2019 год:  - бюджет МО Ярцевское городское поселение – 3 999 000,00 рублей;  2020 год:  - бюджет МО Ярцевское городское поселение – 0 рублей. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4к постановлению Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство в Ярцевском районе Смоленской области» на 2015-2020 годы |

**Целевые показателиреализации муниципальной программы**

**«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство**

**в Ярцевском районе Смоленской области»на 2015-2020 годы**

**на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы и показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей за два года до начала реализации муниципальной программы | Базовое значение показателей за год до начала реализации муниципальной программы | Планируемое значение показателей  (на очередной финансовый год и плановый период) | | | |
| 1-й год реализации муниципаль-ной программы | 2-й год реализации муниципаль-ной программы | | 3-й год реализации муниципаль-ной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  | Цель 1 муниципальной программы - Повышение качества жилищного обеспечения населения, надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, а также благоустройство территории г. Ярцево | | | | | | | |
| 1.1. | Общая площадь муниципального имущества, за которую осуществляются взносы некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» | м2 | 19671 | 42750,43 | 42750,43 | | 42750,43 | 42750,43 |
| 1.2. | Количество отремонтированных детских игровых и спортивных площадок | ед. | 13 | 6 | 3 | | 3 | 3 |
| 1.3. | Количество установленных детских игровых и спортивных площадок | ед. | 5 | 1 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.4. | Количество обслуживаемых кладбищ | ед. | 8 | 9 | 10 | | 10 | 10 |
| 1.5. | Количество кладбищ, на которых осуществляется валка и выкорчевка деревьев | ед. | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.8. | Количество благоустроенных кладбищ | ед. | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.9. | Количество транспортируемых безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан | ед. | 208 | 86 | 86 | | 86 | 86 |
| 1.10. | Количество обслуживаемых светильников уличного освещения | ед. | 2294 | 2294 | 2413 | | 2413 | 2413 |
| 1.11. | Количество улиц, обеспеченных освещением | ед. | 0 | 1 | 1 | | 6 | 0 |
| 1.13. | Количество муниципальных помещений, в которых проводились капитальные виды работ | ед. | 5 | 5 | 5 | | 4 | 5 |
| 1.14. | Количество незаселенных жилых муниципальных помещений, за подачу тепловой энергии в которых необходимо производить оплату | ед. | 0 | 23 | 23 | | 23 | 23 |
| 1.15. | Количество незаселенных жилых муниципальных помещений, за подачу газа в которых необходимо производить оплату | ед. | 0 | 48 | 48 | | 48 | 48 |
| 1.16. | Количество общежитий (МКД), за техническое обслуживание пожарной сигнализации в которых необходимо производить оплату | ед. | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 1.17. | Количество объектов газоснабжения, техническое содержание которых финансируется за счет средств местного бюджета | ед. | 0 | 10 | 10 | | 10 | 10 |
| 1.18. | Количество установленных индивидуальных приборов учета | ед. | 0 | 7 | 7 | | 7 | 7 |
| 1.19. | Количество муниципальных помещений, за содержание и ремонт в которых необходимо производить оплату | ед. | 0 | 12 | 12 | | 12 | 12 |
| 1.20. | Объем спиленных и обрезанных деревьев и кустарников | м3 | 0 | 464,73 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.21. | Объем спиленных и обрезанных аварийных деревьев | м3 | 101 | 136,12 | 136,12 | | 136,12 | 136,12 |
| 1.22. | Количество приобретенной рассады для цветников и клумб | шт. | 7350 | 6155 | 6155 | | 6155 | 6155 |
| 1.23. | Количество мест отдыха и купания, подлежащих содержанию в летнем сезоне | ед. | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| 1.24. | Количество граждан, участвующих в озеленении города | чел. | 24 | 25 | 100 | | 100 | 100 |
| 1.25. | Количество безнадзорных животных – отловленных и находящихся на содержании | ед. | 29 | 36 | 24 | | 24 | 24 |
| 1.26. | Количество благоустроенных территорий | ед. | 3 | 3 | фактическое  значение | | фактическое  значение | фактическое  значение |
| 1.27. | Количество отремонтированных лавочек | ед. | 0 | 34 | 40 | | 40 | 40 |
| 1.28. | Количество снесенного расселенного аварийного жилья | ед. | 0 | 13 | 7 | | 6 | 6 |
| 1.29. | Количество изготовленных технических заключений | шт. | 0 | 3 | 0 | | 2 | 0 |
| 1.30. | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.31. | Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 |
| 1.32. | Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 5 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
| 1.33. | Количество приобретенных единиц коммунальной техники и агрегатов | ед. | 2 | 0 | 1 | | 1 | 0 |
| 1.34. | Количество разработанной проектной документации | ед. | 0 | 4 | 0 | | 1 | 0 |
| 1.35. | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство газопровода | ед. | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| 1.36. | Протяженность построенных газопроводов | м | 955 | 0 | 0 | | 150 | 3000 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5к постановлению Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство в Ярцевском районе Смоленской области» на 2015-2020 годы |

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство**

**в Ярцевском районе Смоленской области» на 2015-2020 годы**

**на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполни-  тель  мероприятия | Источник финан-сового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы (рублей) | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы | | |
| всего | очередной фи­нансовый год | 1-й год плано­вого пе­риода | 2-й год плано­вого пе­риода | очередной фи­нансовый год | 1-й год плано­вого пе­риода | 2-й год плано­вого пе­риода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Цель муниципальной программы –** Повышение качества жилищного обеспечения населения, надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, а также благоустройство территории г. Ярцево | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 – Капитальный ремонт общего имущества** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общая площадь муниципального имущества, за которую осуществляются взносы некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области», м2 | Отдел финансовой работы Администрации муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области |  |  |  |  |  | 42750,43 | 42750,43 | | 42750,43 |
| 1.2. | Взносы некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» за муниципальное имущество на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Ярцево |  | 10 613 064, 48 | 3 499 272,48 | 3 556 896 | 3 556 896 |  |  | |  |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы | |  | Всего | **10 613 064, 48** | **3 499 272,48** | **3 556 896** | **3 556 896** |  |  | |  |
| из них: |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | **10 613 064, 48** | 3 499 272,48 | 3 556 896 | 3 556 896 |
| **Основное мероприятие 2 - Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | | | | | | | | | | | |
| 1.3. |  | Комитет экономического развития Администрации муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области |  |  |  |  |  | 0 | 0 | | 0 |
| 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |
| Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы | | всего | **0** | **0** | 0 | 0 |  |  | |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  | |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |
| средства Фонда ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |
| **Основное мероприятие 3 – Детские игровые и спортивные площадки** | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Количество отремонтированных детских игровых и спортивных площадок, ед. | Управление ЖКХ Администрации муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области |  |  |  |  |  | 3 | 0 | | 0 |
| 1.6. | Ремонт детских игровых и спортивных площадок |  | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |  |  | |  |
| Итого по основному мероприятию 3 муниципальной программы | |  | Всего | **200 000** | **200 000** | **0** | **0** |  |  | |  |
| из них: |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 4 – Муниципальные места погребения** | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Количество обслуживаемых кладбищ, ед. | Управление ЖКХ Администрации муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области |  |  |  |  |  | 10 | 10 | | 10 |
| 1.8. | Содержание и уборка кладбищ на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области: «Пронькино», «Петра и Павла», «Станкевичи», «Красный Молот», «Ульховское», Кузьмино,«Яковлево», «Хатынка», ул. Танкистов, пр. Металлургов |  |  | 3 720 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 240 000 |  |  | |  |
| Итого по основному мероприятию 4 муниципальной программы | |  | Всего | **3 720 000** | **1 240 000** | **1 240 000** | **1 240 000** |  |  | |  |
| из них: |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 3 720 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 240 000 |
| **Основное мероприятие 5 – Транспортировка безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан** | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Количество транспортируемых безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан, ед. | Управление ЖКХ Администрации муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области |  |  |  |  |  | 86 | 86 | | 86 |
| 1.10. | Транспортировка безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан |  |  | 581 372 | 231 572,00 | 174 900 | 174 900 |  |  | |  |
| Итого по основному мероприятию 5 муниципальной программы | |  | Всего | **581 372** | **231 572,00** | **174 900** | **174 900** |  |  | |  |
| из них: |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 581 372 | 231 572,00 | 174 900 | 174 900 |
| **Основное мероприятие 6 – Уличное освещение** | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Количество обслуживаемых светильников уличного освещения, ед. | Управление ЖКХ Администрации муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области |  |  |  |  |  | 2413 | 2413 | 2413 | |
| 1.12. | Количество улиц, обеспеченных освещением, ед. |  |  |  |  |  | 1 | 6 | 0 | |
| 1.13. | Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению |  |  | 50 722 336,50 | 16 907 445,50 | 16 907 445,50 | 16 907 445,50 |  |  |  | |
| 1.14. | Оплата за техническое обслуживание систем уличного освещения |  |  | 4 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |  |  |  | |
| 1.15. | Услуги по обеспечению освещением улиц |  |  | 1 248 411,95 | 248 411,95 | 1 000 000 | 0 |  |  |  | |
| 1.16. | Приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения |  |  | 956 780,31 | 956 780,31 | 0 | 0 |  |  |  | |
| 1.17 | Ремонт кабельной линии в районе сквере пл. Победы в г. Ярцево |  |  | 29 948,85 | 29 948,85 |  |  |  |  |  | |
| 1.18 | Разработка проектно-сметной документации по уличному освещению ул. Школьная |  |  | 60 000,00 | 60 000,00 |  |  |  |  |  | |
| 1.19 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств |  |  | 57 423,52 | 57 423,52 |  |  |  |  |  | |
| Итого по основному мероприятию 6 муниципальной программы | |  | всего: | **57 574 901,13** | **19 760 010,13** | **19 407 445,50** | **18 407 445,50** |  |  |  | |
| из них: |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 57 574 901,13 | 19 760 010,13 | 19 407 445,50 | 18 407 445,50 |
| **Основное мероприятие 7 – Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности** | | | | | | | | | | | |
| 1.20. | Количество муниципальных помещений, в которых проводились капитальные виды работ, ед. | Комитет по имуществу Администрации муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области |  |  |  |  |  | 5 | 4 | 3 | |
| 1.21. | Капитальный ремонт муниципальных квартир |  | **5 974 504,76** | 2 769 234,82 | 2 255 269,94 | 950 000 |  |  |  | |
| 1.22 | Установка теплообменника на газовом котле в муниципальной квартире №23, д. 52-А по пр-ту. Металлургов в г. Ярцево |  |  | 18 100,00 | 18 100,00 |  |  |  |  |  | |
| Итого по основному мероприятию 7 муниципальной программы | |  | Всего: | **5 992 604,76** | **2 787 334,82** | **2 255 269,94** | **950 000** |  |  |  | |
| из них |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 5 992 604,76 | 2 787 334,82 | 2 255 269,94 | 950 000 |
| **Основное мероприятие 8 – Подготовка землеустроительных дел** | | | | | | | | | | | |
| 1.23 | Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий, ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.24 | Разработка проектной документации планировки и межевания расстроенных территорий. | Администрации муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области |  | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 | 0 |  |  |  | |
| Итого по основному мероприятию 8 муниципальной программы | |  | Всего: | **35 000,00** | **35 000,00** | 0 | 0 |  |  |  | |
| из них |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | **35 000,00**0 | **35 000,00** | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 9 – Содержание объектов муниципальной собственности** | | | | | | | | | | | |
| 1.25. | Количество незаселенных жилых муниципальных помещений, за подачу тепловой энергии в которых необходимо производить оплату, ед. |  |  |  |  |  |  | 23 | 23 | 23 | |
| 1.26. | Количество незаселенных жилых муниципальных помещений, за подачу газа в которых необходимо производить оплату, ед. |  |  |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 | |
| 1.27. | Количество общежитий (МКД), за техническое обслуживание пожарной сигнализации в которых необходимо производить оплату |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | |
| 1.28. | Количество объектов газоснабжения, техническое содержание которых финансируется за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | |
| 1.29. | Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед. |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | |
| 1.30. | Количество муниципальных помещений, за содержание и ремонт в которых необходимо производить оплату, ед. |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | |
| 1.31. | Тепловая энергия за незаселенное жилое муниципальное имущество |  |  | 3 085 212,78 | 1 028 404,26 | 1 028 404,26 | 1 028 404,26 |  |  |  | |
| 1.32. | Подача газа в незаселенное жилое муниципальное имущество |  |  | 587 085,00 | 195 695,00 | 195 695,00 | 195 695,00 |  |  |  | |
| 1.33. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации, установленной в общежитии по ул. Гагарина, 13 |  |  | 150 084,00 | 50 028,00 | 50 028,00 | 50 028,00 |  |  |  | |
| 1.34. | Техническое обслуживание объектов газоснабжения |  |  | 287 050,44 | 179 974,90 | 53 537,77 | 53 537,77 |  |  |  | |
| 1.35. | Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных квартирах в г. Ярцево Смоленской области |  |  | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1.36. | Содержание и ремонт муниципального имущества |  |  | 973 368,3 | 341 584,3 | 315 892,00 | 315 892,00 |  |  |  | |
| 1.37 | Замена участка трубопровода в МКД ул. Ольховская д. 19 |  |  | 6 815,00 | 6 815,00 | 0 | 0 |  |  |  | |
| 1.38 | Приобретение материалов для устранения аварийной ситуации ул. Пугачева д. 1Б |  |  | 10 895,00 | 10 895,00 | 0 | 0 |  |  |  | |
| 1.39 | Приобретение хомута ремонтного для устранения аварийной ситуации по ул. Ольховская д. 15 |  |  | 440,00 | 440,00 | 0 | 0 |  |  |  | |
| Итого по основному мероприятию 9 муниципальной программы | |  | Всего: | **5 130 950,52** | **1 823 836,46** | **1 653 557,03** | **1 653 557,03** |  |  |  | |
| из них |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | **5 130 950,52** | **1 823 836,46** | 1 653 557,03 | 1 653 557,03 |
| **Основное мероприятие 10 – Озеленение территории города** | | | | | | | | | | | |
| 1.40. | Объем спиленных и обрезанных аварийных деревьев, м3 |  |  |  |  |  |  | 136,12 | 136,12 | 136,12 | |
| 1.41. | Количество приобретенной рассады для цветников и клумб, шт. |  |  |  |  |  |  | 6155 | 6155 | 6155 | |
| 1.42. | Высадка, прополка, поливка и приобретение газонной травы, рассады для цветников и клумб |  |  | 900 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |  |  |  | |
| 1.43. | Обрезка, валка и раскряжевка аварийных деревьев в городе Ярцево Смоленской области |  |  | 900 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |  |  |  | |
| Итого по основному мероприятию 10 муниципальной программы | |  | Всего | **1 800 000** | **600 000** | **600 000** | **600 000** |  |  |  | |
| из них: |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 1 800 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| **Основное мероприятие 11 муниципальной программы – Возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам** | | | | | | | | | | | |
| 1.44 | Количество мест отдыха и купания, подлежащих содержанию в летнем сезоне, ед. |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | |
| 1.45 | Количество граждан, участвующих в озеленении города, чел. |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | |
| 1.46 | Субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на подготовку и содержание мест отдыха и купания в летнем сезоне |  |  | 695 762,02 | 330 360 | 182 701,01 | 182 701,01 |  |  |  | |
| 1.47 | Субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на озеленение города |  |  | 463 299 | 154 433 | 154 433 | 154 433 |  |  |  | |
| Итого по основному мероприятию 11 муниципальной программы | |  | Всего | **1 159 061,02** | **484 793** | **337 134,01** | **337 134,01** |  |  |  | |
| из них: |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 1 159 061,02 | 484 793 | 337 134,01 | 337 134,01 |
| **Основное мероприятие 12 -Отлов и содержание безнадзорных животных** | | | | | | | | | | | |
| 1.48 | Количество безнадзорных животных, отловленных и находящихся на содержании, ед. |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 | |
| 1.49 | Отлов и содержание безнадзорных животных |  |  | 1 080 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |  |  |  | |
| Итого по основному мероприятию 12 муниципальной программы | |  | Всего | **1 080 000** | 360 000 | 360 000 | 360 000 |  |  |  | |
| из них: |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | **1 080 000** | **360 000** | **360 000** | **360 000** |
| **Основное мероприятие 13 –Благоустройство территории города** | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | Количество благоустроенных территорий, ед. |  |  |  |  |  |  | фактическое  значение | фактическое  значение | фактическое  значение | |
| 1.51 | Количество отремонтированных лавочек, ед. |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | |
| 1.52 | Количество снесенного расселенного аварийного жилья, ед. |  |  |  |  |  |  | 7 | 6 | 6 | |
| 1.53 | Благоустройство двух стел с обозначением «город Ярцево» и памятников истории и культуры |  |  | 400 000 | 150 000 | 100 000 | 150 000 |  |  |  | |
| 1.54 | Благоустройство памятников природы |  |  | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |  |  |  | |
| 1.55 | Доставка, установка, монтаж и демонтаж новогодней ёлки |  |  | 224 790,39 | 74 930,13 | 74 930,13 | 74 930,13 |  |  |  | |
| 1.56 | Ремонт лавочек в г. Ярцево |  |  | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |  |  | |
| 1.57 | Снос расселенного аварийного жилья |  |  | 9 242 733,77 | 3 177 388,79 | 3 075 803,98 | 2 989 541 |  |  |  | |
| 1.58 | Уборка, скашивание травы, заливка, расчистка хоккейных кортов |  |  | 1 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |  |  |  | |
| 1.59 | Скашивание травы в скверах города |  |  | 317 256,63 | 105 752,21 | 105 752,21 | 105 752,21 |  |  |  | |
| 1.60 | Дезинсекция и дератизация мест массового посещения граждан |  |  | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  |  |  | |
| 1.61 | Ремонт остановочных павильонов |  |  | 200 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 |  |  |  | |
| Итого по основному мероприятию 13 муниципальной программы | |  | Всего | **12 434 780,79** | **4 358 071,13** | **4 056 486,32** | **4 020 223,34** |  |  |  | |
| из них: |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 12 434 780,79 | 4 358 071,13 | 4 056 486,32 | 4 020 223,34 |
| **Основное мероприятие 14 –Обследование технического состояния зданий и помещений** | | | | | | | | | | | |
| 1.62. | Количество изготовленных технических заключений, шт. |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | |
| 1.63 | Изготовление технического заключения по результатам обследования домов |  |  | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |  |  |  | |
| Итого по основному мероприятию 14 муниципальной программы | |  | Всего | **100 000** | **0** | **100 000** | **0** |  |  |  | |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  | |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 100 000 | 0 | 100 000 | **0** |  |  |  | |
| **2. Подпрограмма 1 муниципальной программы - Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1 подпрограммы 1 -** повышение надежности и эффективности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 –Капитальный ремонт объектов и сетей коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | | 0 |
| 2.2. | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 154 182,00 | 154 182,00 | 0 |  |  |  | |  |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы | |  | Всего |  |  | 0 | 0 |  |  | |  |
| из них: |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | **154 182,00** | **154 182,00** | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 2 –Строительство и реконструкция объектов и сетей коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области |  |  |  |  |  | 0 | 0 | | 1 |
| 2.4. | Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. |  |  |  |  |  | 2 | 0 | | 0 |
| 2.5. | Строительство системы водоснабжения жилых домов |  |  | 15 930 000 | 0 | 0 | 15 930 000 |  |  | |  |
| 2.6. | Реконструкция системы водоснабжения |  |  | 266 768,71 | 266 768,71 | 0 | 0 |  |  | |  |
| 2.7. | Реконструкция системы водоотведения |  |  | 389 864,01 | 389 864,01 | 0 | 0 |  |  | |  |
| 2.8 | Строительство водозаборных скважин в г. Ярцево |  |  | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  | |  |
| 2.9 | Строительство водозаборных скважин в г. Ярцево |  |  | 19 823 320,00 | 19 823 320,00 |  |  |  |  | |  |
| Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы | |  | Всего | **36 410 152,72** | **20 480 152,72** | **0** | **15 930 000** |  |  | |  |
| из них: |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | **16 586 832,72** | **656 832,72** | 0 | 15 930 000 |
|  | областной бюджет | **2 576 860** | **2 576 860** |  |  |  |  | |  |
|  | федеральный бюджет | **17 246 460** | **17 246 460** |  |  |  |  | |  |
| **Основное мероприятие 3 –Приобретение коммунальной техники и агрегатов** | | | | | | | | | | | |
| 2.10. | Количество приобретенных единиц коммунальной техники и агрегатов | Управление ЖКХ  Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области |  |  |  |  |  | 1 | 1 | | 0 |
| 2.11 | Приобретение устройства планового пуска |  |  | 84 900 | 84 900 | 0 | 0 |  |  | |  |
| 2.12 | Приобретение автотранспорта с двойной кабиной и бортом |  |  | 1 319 980 | 0 | 1 319 980 | 0 |  |  | |  |
| 2.13 | Водогрейный котел для нужд бани №2 |  |  | 235 056,00 | 235 056,00 |  |  |  |  | |  |
| Итого по основному мероприятию 3 муниципальной программы | |  | Всего | **1 639 936** | **319 956,00** | **1 319 980** | **0** |  |  | |  |
| из них: |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | **1 639 936** | **319 956,00** | 1 319 980 | **0** |
| **Основное мероприятие 4 –Инженерные изыскания в целях подготовки проектной документации в сфере жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | | | | |
| 2.14. | Количество разработанной проектной документации, ед. | Комитет по градостроительной деятельности и земельным отношениям  Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области |  |  |  |  |  | 0 | 1 | | 0 |
| 2.15. | Мероприятия по разработке ПСД – система водоснабжения и водоотведения жилых домов |  |  | 6 560 728 | 0 | 6 560 728 | 0 |  |  | |  |
| Итого по основному мероприятию 4 муниципальной программы | |  | Всего | **6 560 728** | **0** | **6 560 728** | **0** |  |  | |  |
| из них: |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 6 560 728 | 0 | 6 560 728 | 0 |
| **Всего по подпрограмме 1** | |  | Всего | **44 764 998,72** | **20 954 290,72** | **7 880 708** | **15 930 000** |  |  | |  |
| из них: |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 24 941 678,72 | 1 130 970,72 | 7 880 708 | 15 930 000 |
|  | областной бюджет | 2 576 860 | 2 576 860 |  |  |  |  | |  |
|  | |  | федеральный бюджет | 17 246 460 | 17 246 460 |  |  |  |  | |  |
| **3. Подпрограмма 2 муниципальной программы – Газификация** | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1 подпрограммы 1 -** развитие системы газоснабжения | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 –Разработка проектно-сметной документации по газификации** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | | 0 |
| 3.2. | Разработка проектно-сметной документации |  |  | 1 700 929,00 | 1 700 929,00 | 0 | 0 |  |  | |  |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы | |  | Всего | **1 700 929,00** | **1 700 929,00** | **0** | **0** |  |  | |  |
| из них: |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение» | 1 700 929,00 | 1 700 929,00 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 2 –Выполнение строительно-монтажных работ** | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Протяженность построенных газопроводов, м |  |  |  |  |  |  | 150 | 3000 | | 0 |
| 3.4. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по ул. Ленинградская, ул. Цветочная, ул. Тенистая, ул. Пригородная в г. Ярцево смоленской области (строительно-монтажные работы) |  |  | 206 893 | 206 893 | 0 | 0 |  |  | |  |
| 3.5. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по ул. Песочная, ул. Кирпичная, ул. Новаторов, ул. Гончарная, пер. Кирпичный, пер. Новаторов в г. Ярцево Смоленской области (строительно-монтажные работы) |  |  | 3 999 000 | 0 | 3 999 000 | 0 |  |  | |  |
| Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы | |  | Всего | **4 205 893** | **206 893** | **3 999 000** | **0** |  |  | |  |
| из них: |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 4 205 893 | 206 893 | 3 999 000 | 0 |
| **Всего по подпрограмме 2** | |  | Всего | **5 906 822** | **1 907 822** | **3 999 000** | **0** |  |  | |  |
| из них: |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по муниципальной программе** | |  | Всего | **151 093 555,42** | **58 242 002,74** | **45 621 396,80** | **47 230 155,88** |  |  | |  |
| из них: |  |  |  |  |
| бюджет МО Ярцевское городское поселение | 131 270 235,42 | 38 418 682,74 | 45 621 396,80 | 47 230 155,88 |
|  | |  | областной бюджет | **2 576 860** | **2 576 860** |  |  |  |  | |  |
|  | |  | федеральный бюджет | 17 246 460 | 17 246 460 |  |  |  |  | |  |