АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2012 № 0082

| Об утверждении долгосрочной целе-вой межмуниципальной программы «Развитие, капитальный ремонт, ре-монт улично-дорожной сети и автомо-бильных дорог местного значения, а также внутридворовых территорий многоквартирных домов, расположен-ных на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области на 2012-2015 годы» |  |
| --- | --- |

Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую межмуниципальную программу «Развитие, капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения, а также внутридворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области на 2012-2015 годы».

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области В.П.Григорьева.

Глава Администрации						А.А. Петраков

2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации муници-								пального образования «Ярцевский район» 							Смоленской области

от  31.01.2012 № 0082

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие, капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения, а также внутридворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Ярцевский район Смоленской области

на 2012 – 2015 годы»

г.Ярцево

2012 г.

3

П А С П О Р Т

долгосрочной целевой межмуниципальной программы

«Развитие, капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения, а также внутридворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области

на 2012 – 2015 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая межмуници-пальная программа «Развитие, капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения, а также внутри-дворовых территорий многоквартир-ных домов, расположенных на территории муниципального образо-вания «Ярцевский район» Смоленской области на 2012 – 2015 годы» (далее по тесту – Программа) |
| --- | --- |
| Правовое основание для разработки Программы | Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - Федеральный закон Российской Феде-рации от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о до-рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Закон Смоленской области "О дорожном фонде Смоленской области" от 9 декабря 2011 года N 128-з; письмо заместителя Губернатора Смоленской области от 28.06.2011 № 04/3017 |

4

| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смо-ленской области; Администрация муниципального образования Ярцевское городское по-селение Ярцевского района Смоленс-кой области; Администрации муниципальных об-разований Михейковского, Суетовс-кого, Капыревщинского сельских поселений далее по тексту Администрации |
| --- | --- |
| Разработчики Программы | Администрация муниципального об-разования «Ярцевский район» Смо-ленской области; Администрация муниципального образования Ярцевское городское по-селение Ярцевского района Смоленс-кой области; Администрации муниципальных об-разований Михейковского, Суетовс-кого, Капыревщинского сельских поселений |
| Координатор Программы | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального об-разования «Ярцевский район» Смо-ленской области; Администрация муниципального образования Ярцевское городское по-селение Ярцевского района Смоленс-кой области; Администрации муниципальных об-разований Михейковского, Суетовс-кого, Капыревщинского сельских поселений; юридические и физические лица, определенные в соответствии с Феде-ральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на пос-тавки товаров, выполнение работ, |

5

|  | оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| --- | --- |
| Основные цели и задачи Программы | Основной целью Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах и приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети, а также внутри-дворовых территорий многоквартир-ных домов муниципального образо-вания «Ярцевский район» Смоленской области в нормативное состояние. |
| Сроки реализации Программы | 2012 -2015 годы |
| Объем и источники финанси-рования Программы | Общая стоимость работ выполнения Программы составляет 713282755,84 руб., из них: Муниципальное образование Ярцевс-кое городское поселение: в 2012году за счет средств: - дорожного фонда Смоленской области – 169 976 690 руб.; - местного бюджета – 7 893 510 руб.; в 2013г за счет средств: - дорожного фонда Смоленской области – 165 444 962 руб.; - местного бюджета – 7 654 998 руб.; в 2014г за счет средств: - дорожного фонда Смоленской области – 165 633 860 руб.; - местного бюджета – 7 664 940 руб.; в 2015г за счет средств: - дорожного фонда Смоленской области – 106 759 700 руб.; - местного бюджета – 4 566 300 руб. Муниципальное образование «Ярцевс-кий район» Смоленской области: в 2012 году за счет средств: - дорожного фонда Смоленской области – 9587084,84 руб. |

6

|  | Муниципальное образование Суетовс-кого сельского поселения: в 2013 году за счет средств: - дорожного фонда Смоленской области – 9941816 руб. Муниципальное образование Михей-ковского сельского поселения: в 2013 году за счет средств: - дорожного фонда Смоленской области – 9941816 руб. Муниципальное образование Капырев-щинского сельского поселения: в 2014 году за счет средств: - дорожного фонда Смоленской области – 48 217 081 руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение уровня аварийности, тя-жести последствий дорожно-транс-портных происшествий и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, улично-дорожной сети, пе-шеходных дорожек внутридворовых территорий муниципального образо-вания «Ярцевский район» Смоленской области, далее по тексту муници-пальное образование. |
| Органы, осуществляющие контроль над реализацией Программы | Контроль над выполнением меро-приятий Программы осуществляет Координатор Программы, а также государственные органы в соответст-вии с федеральным и областным законодательством |

7

1. Анализ причин возникновения проблемы

На территории муниципального образования протяженность улично-дорожной сети городского поселения составляет 142,1 км, из них 53, 7 с твердым покрытием; муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области – 242,2 км. Существующие автомобильные дороги местного значения, улично-дорожная межквартальная сеть, дворовые проезды на территории муниципального образования, в том числе площадки для парковки автомобилей, межквартальные проезды, тротуары были построены более 30 лет  назад, при возведении жилых домов, в период массовой застройки г. Ярцево и Ярцевского района. В период 1993-2011 гг. в связи с недостатком средств в местном бюджете комплексный капитальный ремонт автомобильных дорог и улично-дорожной внутриквартальной сети на территории муниципального образования почти не производился. В то же время значительно возрос парк автотранспортных средств. В настоящее время на территории муниципального образования насчитывается около 13000 единиц автомобилей.

В настоящее время автомобильные дороги местного значения, внутриквартальная улично-дорожная сеть муниципального образования находятся в ненадлежащем состоянии, физически и морально устарели, в результате чего ежегодно неуклонно растет количество совершаемых ДТП, в том числе с участием пешеходов.

2. Основные цели и задачи Программы

2.1. В результате приведения улично-дорожной сети на территории муниципального образования в соответствие с установленными стандартами, техническими нормами и другими нормативными документами (ч.2 статьи 12 Федерального Закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ) ожидается снижение количества ДТП, в том числе с участием пешеходов.

2.2. Обеспечение комфортных условий  для беспрепятственного движения автомобилей и пешеходов по дорогам и тротуарам.

3. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2012-2015 годы:

- 1-й этап: с 01.01.2012 по 31.12.2012;

- 2-й этап: с 01.01.2013 по 31.12.2013;

- 3-й этап: с 01.01.2014 по 31.12.2014;

- 4-й этап: с 01.01.2015 по 31.12.2015.

8

4. Система (Перечень) мероприятий Программы

Система мероприятий Программы указаны в приложении.

5. Механизм реализации Программы

Администрация в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ определяет подрядные организации для выполнения проектных работ (в случае необходимости), строительно-монтажных работ, других работ, указанных в приложении 1 к настоящей Программе, с победителями аукционов заключает муниципальные контракты, организовывает технический надзор за производством работ, оплачивает выполненные работы подрядным организациям.

Ответственным за сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий, предоставление отчетов о реализации Программы, взаимодействие с контролирующими органами, корректировку программных мероприятий выступает разработчик Программы.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Всего объем финансирования составляет 713282755,84 руб., в том числе по годам:

2012 год	-	187 457 284,84 руб.

2013 год	-	192 983 590 руб.

2014 год	-	221 515 881 руб.

2015 год	-	111 326 000 руб.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств дорожного фонда Смоленской области, а при необходимости за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение всех мероприятий программы в установленные сроки с надлежащим качеством выполненных работ.

8. Организация контроля за ходом выполнения Программы

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется Координатором Программы.

Приложение

к долгосрочной целевой межмуниципальной программе														«Развитие, капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной 													сети и автомобильных дорог местного значения, а также 													внутридворовых территорий многоквартирных домов, 														расположенных на территории муниципального 															образования «Ярцевский район» Смоленской области на 													2012-2015 годы»

| № пп | Наименование объекта | Тип покрытия | Протя-женно-сть, м.п | Площадь, кв.м | Стоимость работ по приведению дорог местного значения в соответствие |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, руб. | Стоимость постановки на баланс |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего, руб. | в том числе |  | Всего, руб. | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет местного бюджета, руб. | за счет средств дорожного фонда, руб |  | за счет местного бюджета, руб. | за счет средств дорожного фонда, руб |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул.Халтурина | асф.бетон | 1130 | 9816 | 11779200 |  | - | - | 11779200 | 588960 | 11190240 |
| 2. | ул.Московская | асф.бетон | 1461 | 11312 | 13574400 |  | - | - | 13574400 | 678720 | 12895680 |
| 3. | ул.Железнодорожная | - « - | 1262 | 9119 | 10942800 |  | - | - | 10942800 | 547140 | 10395660 |
| 4. | ул.Чайковского | - « - | 2823 | 2381 | 27937200 |  | - | - | 27937200 | 1396860 | 26540340 |
| 5. | ул.Дачная | - « - | 2430 | 16250 | 19500000 |  | - | - | 19500000 | 975000 | 18525000 |
| 6. | ул.Некрасова | - « - | 625 | 4687,5 | 5625000 |  | - | - | 5625000 | 281250 | 5343750 |
| 7. | ул.Прохорова | - « - | 1493 | 12305 | 14766000 |  | - | - | 14766000 | 738300 | 14027700 |
| 8. | ул.Революционная | - « - | 1367 | 11075 | 13290000 |  | - | - | 13290000 | 664500 | 12625500 |
| 9. | ул.Пугачева | - « - | 484 | 6907 | 8288400 |  | - | - | 8288400 | 414420 | 7873980 |
| 10. | ул.Чернышевского | - « - | 625 | 7538 | 9045600 |  | - | - | 9045600 | 452280 | 8593320 |
| 11. | ул.Бр.Шаршановых | - « - | 534 | 4875 | 5850000 |  | - | - | 5850000 | 292500 | 5557500 |
| 12. | ул.Интернациональ-ная | - « - | 349 | 2443 | 2931600 |  | - | - | 2931600 | 146580 | 2785020 |
| 13. | проезд к д/с № 9 | - « - | 140 | 980 | 11760000 |  | - | - | 11760000 | 58800 | 1117200 |
| 14. | ул.Старозавопье | - « - | 460 | 3220 | 3864000 |  | - | - | 3864000 | 193200 | 3670800 |
| 15. | ул.30 лет Победы | - « - | 1000 | 7750 | 9300000 |  | - | - | 9300000 | 465000 | 8835000 |
| 16. | Кап.ремонт внутри-дворовых террито-рии многоквартир-ных домов |  |  | 25000 | 20000000 |  | - | - | 20000000 |  |  |
|  | Итого: |  | 16183 | 156558,5 | 177870200 |  | - | - | 177870200 | 7893510 | 169976690 |
| Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт автодороги «Ярцево-Буяново» | - « - | 16500 | 132000 | 9587084,84 |  |  |  | 9587084,84 |  | 9587084,84 |
|  | Итого: |  | 16500 | 132000 | 9587084,84 |  |  |  | 9587084,84 |  | 9587084,84 |
|  | Итого по Прог-раммме на 2012 год: |  | 32683 | 288558,5 | 187457284,84 |  |  |  | 187457284,84 | 7893510 | 179563774,84 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул.Центральная | - « - | 2230 | 17840 | 21408000 |  | - | - | 21408000 | 1070400 | 20337600 |
| 2. | ул.Дамба | - « - | 1698 | 13584 | 16300800 |  | - | - | 16300800 | 815040 | 15485760 |
| 3. | ул. 1-я Линейная | - « - | 3097 | 26329 | 31594800 |  | - | - | 31594800 | 1579740 | 30015060 |
| 4. | ул.Машиностроите-льная | - « - | 4800 | 27291 | 32749200 |  | - | - | 32749200 | 1637460 | 31111740 |
| 5. | ул.Советская | - « - | 3843 | 42539,3 | 51047160 |  | - | - | 51047160 | 2552358 | 48494802 |
| 6. | Кап.ремонт внутри-дворовых террито-рии многоквартир-ных домов | - « - |  | 25000 | 20000000 |  |  |  | 20000000 |  |  |
|  | Итого: |  | 15668 | 152583,3 | 173099960 |  | - | - | 173099960 | 7654998 | 165444962 |
| Муниципальное образование Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт внутридворовых территорий много-квартирных домов | - « - | 2000 | 10000 | 9941816 |  |  |  | 9941816 |  | 9941816 |
|  | Итого: |  | 2000 | 10000 | 9941816 |  |  |  | 9941816 |  | 9941816 |
| Муниципальное образование Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт внутридворовых территорий много-квартирных домов | - « - | 2000 | 10000 | 9941816 |  |  |  | 9941816 |  | 9941816 |
|  | Итого: |  | 2000 | 10000 | 9941816 |  |  |  | 9941816 |  | 9941816 |
|  | Итого по Прог-рамме на 2013 год: |  | 19668 | 172583,3 | 192983592 |  |  |  | 192983592 | 7654998 | 185328594 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. 50 лет Октября | - « - | 1416 | 19142 | 22970400 |  | - | - | 22970400 | 1148520 | 21821880 |
| 2. | ул.Автозаводская | - « - | 1000 | 7500 | 9000000 |  | - | - | 9000000 | 450000 | 8550000 |
| 3. | ул.Базарная | - « - | 1000 | 6730 | 8076000 |  | - | - | 8076000 | 403800 | 7672200 |
| 4. | пер.Базарный | - « - | 217 | 1400 | 1680000 |  | - | - | 1680000 | 84000 | 1596000 |
| 5. | ул. 1-я Деповская | - « - | 437 | 3541 | 4249200 |  | - | - | 4249200 | 212460 | 4036740 |
| 6. | ул.Духовщинское шоссе | - « - | 657 | 3978 | 4773600 |  | - | - | 4773600 | 238680 | 4534920 |
| 7. | ул.К.Маркса | - « - | 614 | 11031 | 13237200 |  | - | - | 13237200 | 661860 | 12575340 |
| 8. | ул.Космонавтов | - « - | 340 | 2400 | 2880000 |  | - | - | 2880000 | 144000 | 2736000 |
| 9. | ул.Красноармейская | - « - | 393 | 2847 | 3416400 |  | - | - | 3416400 | 170820 | 3245580 |
| 10. | ул.Кузнецова | - « - | 1195 | 7508 | 9009600 |  | - | - | 9009600 | 450480 | 8559120 |
| 11. | ул.Ленинская | - « - | 730 | 15054 | 18064800 |  | - | - | 18064800 | 903240 | 17161560 |
| 12. | ул.Лесная | - « - | 984 | 5610 | 6732000 |  | - | - | 6732000 | 336600 | 6395400 |
| 13. | ул.ЛМПС | - « - | 630 | 3600 | 4320000 |  | - | - | 4320000 | 216000 | 4104000 |
| 14. | ул.Луначарского | - « - | 193 | 2223 | 2667600 |  | - | - | 2667600 | 133380 | 2534220 |
| 15. | ул.М.Горького | - « - | 2251 | 32375 | 38850000 |  | - | - | 38850000 | 1942500 | 36907500 |
| 16. | ул.Макаренко | - « - | 150 | 610 | 732000 |  | - | - | 732000 | 36600 | 695400 |
| 17. | ул.М.Жукова | - « - | 314 | 2200 | 2640000 |  | - | - | 2640000 | 132000 | 2508000 |
| 18. | Капитальный ремонт внутридворовых территорий много-квартирных домов | - « - |  | 25000 | 20000000 |  | - | - | 20000000 |  |  |
|  | Итого: |  | 12521 | 152749 | 173298800 |  | - | - | 173298800 | 7664940 | 165633860 |

| Муниципальное образование Капыревщинское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт внутридворовых тер-риторий многоквар-тирных домов | - « - | 9700 | 48500 | 48217081 |  |  |  | 48217081 |  | 48217081 |
|  | Итого: |  | 9700 | 48500 | 48217081 |  |  |  | 48217081 |  | 48217081 |
|  | Итого по Прог-рамме на 2014 год: |  | 22221 | 201248 | 221515881 |  |  |  | 221515881 | 7664940 | 213850941 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пр.Металлургов | - « - | 1023 | 21546 | 25855200 |  | - | - | 25855200 | 1292760 | 24562440 |
| 2. | ул.Озерищенское лесничество | - « - | 370 | 2590 | 3108000 |  | - | - | 3108000 | 155400 | 2952600 |
| 3. | ул.Октябрьская | - « - | 280 | 1800 | 2160000 |  | - | - | 2160000 | 108000 | 2052000 |
| 4. | ул.Ольховская | - « - | 1050 | 10500 | 12600000 |  | - | - | 12600000 | 630000 | 11970000 |
| 5. | ул.Первомайская | - « - | 500 | 3319 | 3982800 |  | - | - | 3982800 | 199140 | 3783660 |
| 6. | ул.Победы | - « - | 240 | 1680 | 2016000 |  | - | - | 2016000 | 100800 | 1915200 |
| 7. | ул.Рокоссовского | - « - | 585 | 3110 | 3732000 |  | - | - | 3732000 | 186600 | 3545400 |
| 8. | ул.Строителей | - « - | 470 | 5610 | 6732000 |  | - | - | 6732000 | 336600 | 6395400 |
| 9. | ул.Транспортная | - « - | 352 | 2960 | 3552000 |  | - | - | 3552000 | 177600 | 3374400 |
| 10. | ул.Энтузиастов | - « - | 1261 | 12950 | 15540000 |  | - | - | 15540000 | 777000 | 14763000 |
| 11. | ул.Школьная | - « - | 275 | 2250 | 2700000 |  | - | - | 2700000 | 135000 | 2565000 |
| 12. | ул.Студенческая | - « - | 1530 | 7790 | 9348000 |  | - | - | 9348000 | 467400 | 8880600 |
| 13. | Капитальный ре-монт внутридворо-вых территорий многоквартирных домов | - « - |  | 25000 | 20000000 |  |  |  | 20000000 |  |  |
|  | Итого: |  | 7936 | 101105 | 111326000 |  | - | - | 111326000 | 4566300 | 106759700 |
|  | Итого по Прог-рамме на 2015 год: |  | 7936 | 101105 | 111326000 |  | - | - | 111326000 | 4566300 | 106759700 |
|  | Всего: |  | 82508 | 763494,8 | 713282755,84 |  |  |  | 713282755,84 | 27779746 | 685503009,84 |

Примечание: проектно-сметная документация и локальные сметные расчеты на реконструируемые объекты имеются в наличии.