АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОДРОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.04.2022            № 21

Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство  муниципального образования Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, утвержденными Советом депутатов Подрощинского сельского поселения от 07.06.2019 № 07, постановлением Администрации Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 07.02.2022 № 08 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации  муниципальных программ и создании комиссии»

АДМИНИСТРАЦИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022-2024 годы.

2.Разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе Поселения района.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава муниципального образования Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области |  | В.А.Рядинская |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 20.04.2022 года № 21 |  |  |

Муниципальная программа

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»

на 2022-2024 годы

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальное образование Подрощинское сельское поселение включает в себя 14 населенных пунктов, в них находятся зоны застройки частного и муниципального сектора. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования недостаточно благоустроены  и нуждаются в постоянном уходе.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории Подрощинского сельского поселения обусловлены наличием следующих факторов:

-отсутствием государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории Подрощинского сельского поселения в рамках федеральных и региональных программ развития;

-снижением уровня общей культуры населения, выражающимися в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой откровенных актах вандализма.

В целях активного использования территории сельского поселения для отдыха селян необходимо создание благоустроенных парковых зон.

Невозможно представить себе современное поселение без хорошего уличного освещения. Проблема отсутствия наружного освещения на отдельных улицах очевидна и требует проведение работ по восстановлению и реконструкции объектов уличного освещения.

Дворовые пространства жилых комплексов недостаточно обустроены детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

В сложившемся положении необходимо продолжить комплексное благоустройство в жилых кварталах, восстановление и новое строительство детских игровых площадок.

Необходимо вовремя проводить работы по восстановлению внешнего вида домов и общественных зданий с заменой уличных и номерных аншлагов на современные, отвечающие установленным стандартам, с привлечением для этого средств из местного бюджета и средств предприятий и организаций.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования Подрощинского сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации Подрощинского сельского поселения и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройств.

Целью муниципальной программы является:

совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы являются:

1.Единое управление комплексным благоустройством территории муниципального образования Подрощинского сельского поселения.

2.Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения.

3.Улучшение состояния территории муниципального образования Подрощинского сельского поселения.

4.Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Подрощинского сельского поселения.

Мероприятия будут выполняться с указанными в приложении сроками.

С учетом решения безотлагательных проблем и изменений в нормативно-законодательной базе мероприятия могут быть скорректированы.

Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы направлены на достижение цели муниципальной программы: совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования  Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для реализации поставленной цели и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов, предусмотрено выполнение следующих комплексов процессных мероприятий:

- содержание муниципального жилого фонда;

- создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства муниципального образования;

- благоустройство территорий муниципального образования;

- транспортировка безродных невостребованных и неопознанных тел  умерших граждан;

- кадастровые работы;

- отлов безнадзорных животных.

Мерой регулирования в сфере реализации муниципальной программы являются:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 – ФЗ; (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2013)

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 29.12.2006 № 264 - ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

4. Решение Совета депутатов Подрощинского сельского поселения от 07.06.2019 № 07 «Об утверждении правил благоустройства территории Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области.

5. Постановление Администрации Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 07.02.2022 № 08 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации  муниципальных программ и создании комиссии»

В процессе реализации муниципальной программы допускается корректировка целевых показателей её реализации.

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство  муниципального образования Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»

на 2022-2024 годы

1.Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Период реализации | 2022 – 2024гг |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансирования составляет – 5 712 900,00 рублей из них: 2022 год 1 904 300,00 руб., из них средства местного бюджета – 1 904 300,00 руб. 2023 год – 1 904 300,00 руб., из них средства местного бюджета – 1 904 300,00 руб. 2024 год –1 904 300,00 0 руб., из них средства местного бюджета – 1 904 300,00 руб. |

2.Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) | Планируемые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание муниципального жилого фонда (взносы за муниципальное имущество на капитальный ремонт) (шт) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Замена глубинных насосов на артскважинах, колонок (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Частичная замена сетей водопровода (м) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4. | Техническое обслуживание газопровода (км) | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 5. | Эл.энергия за водонапорные башни (кВт) | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 |
| 6. | Лабораторные исследования качества воды (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Оплата налога на имущество (%) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 8. | Электрическая энергия по уличному освещению (кВт) | 20 819 | 20 819 | 20 819 | 20 819 |
| 9. | Техническое обслуживание уличного освещения (шт) | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 10. | Приобретение и замена фонарей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11. | Содержание мест захоронения (кв.м) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 12. | Окашивание травы на территории общественного назначения, детских площадок, уборка несанкционированных свалок (га) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 13. | Страхование трактора (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Оплата транспортного налога (%) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 15 | Транспортировка тел умерших граждан (тел) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16. | Кадастровые работы (шт) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17. | Отлов собак (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.Структура муниципальной программы

| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Администрация Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка жилищного хозяйства» |  |  |
| Содержание муниципального жилого фонда | взносы за муниципальное имущество на капитальный ремонт | Показатель №1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства муниципального образования» |  |  |
| Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства муниципального образования | Коммунальные услуги, повышение комфортности проживания населения, бесперебойное снабжение населения питьевой водой и природным газом | Показатель № 2,3,4,5,6,7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий муниципального образования» |  |  |
| Благоустройство территорий муниципального образования | Организация и проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Подрощинского сельского поселения | Показатель № 8,9,10,11,12,13, 14 |
| Комплекс процессных мероприятий «Транспортировка безродных невостребованных и неопознанных тел умерших граждан» |  |  |
| Транспортировка безродных невостребованных и неопознанных тел умерших граждан | Осуществление обязательств по выполнению ритуальных услуг по транспортировке безродных невостребованных и неопознанных тел умерших граждан до морга | Показатель № 15 |
| Комплекс процессных мероприятий «Кадастровые работы» |  |  |
| Кадастровые работы | Организация и проведение мероприятий по оформлению имущества и земельных участков в муниципальную собственность | Показатель № 16 |
| Комплекс процессных мероприятий «Отлов безнадзорных животных» |  |  |
| Отлов безнадзорных животных | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории сельского поселения | Показатель № 17 |

4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 5 712 900,00 | 1 904 300,00 | 1 904300,00 | 1 904300,00 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 5 712 900,00 | 1 904 300,00 | 1 904300,00 | 1 904300,00 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022-2024 годы

Сведения о показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Содержание муниципального жилого фонда (взносы за муниципальное имущество на капитальный ремонт) | Фактическое значение по итогам года |
|  | Замена глубинных насосов на артскважинах, колонок | Фактическое значение по итогам года |
|  | Частичная замена сетей водопровода | Фактическое значение по итогам года |
|  | Техническое обслуживание газопровода | Фактическое значение по итогам года |
|  | Эл.энергия за водонапорные башни | Фактическое значение по итогам года |
|  | Лабораторные исследования качества воды | Фактическое значение по итогам года |
|  | Оплата налога на имущество | Фактическое значение по итогам года |
|  | Электрическая энергия по уличному освещению (кВт) | Фактическое значение по итогам года |
|  | Техническое обслуживание уличного освещения | Фактическое значение по итогам года |
|  | Приобретение и замена фонарей (шт) | Фактическое значение по итогам года |
|  | Содержание мест захоронения (кв.м) | Фактическое значение по итогам года |
|  | Окашивание травы на территории общественного назначения, детских площадок, уборка несанкционированных свалок | Фактическое значение по итогам года |
|  | Страхование трактора | Фактическое значение по итогам года |
|  | Оплата транспортного налога | Фактическое значение по итогам года |
|  | Транспортировка тел умерших граждан | Фактическое значение по итогам года |
|  | Кадастровые работы | Фактическое значение по итогам года |
|  | Отлов собак | Фактическое значение по итогам года |

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ

и благоустройство муниципального образования

Подрощинского сельского поселения Ярцевского района

Смоленской области» на 2022-2024 годы

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Поддержка жилищного хозяйства»

- Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022-2024 годы |

- Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание муниципального жилого фонда (взносы за муниципальное имущество на капитальный ремонт) (шт) | 3 | 3 | 3 | 3 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства муниципального образования»

- Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022-2024 годы |

- Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Замена глубинных насосов на артскважинах, колонок (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Частичная замена сетей водопровода (м) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Техническое обслуживание газопровода (км) | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Эл.энергия за водонапорные башни (кВт) | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 |
| Лабораторные исследования качества воды (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оплата налога на имущество (%) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство территорий муниципального образования»

- Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022-2024 годы |

- Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электрическая энергия по уличному освещению (кВт) | 20 819 | 20 819 | 20 819 | 20 819 |
| Техническое обслуживание уличного освещения (шт) | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Приобретение и замена фонарей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Содержание мест захоронения (кв.м) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Окашивание травы на территории общественного назначения, детских площадок, уборка несанкционированных свалок (га) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Страхование трактора (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оплата транспортного налога (%) | 16 | 16 | 16 | 16 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Транспортировка безродных невостребованных и неопознанных тел умерших граждан»

- Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022-2024 годы |

- Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Транспортировка тел умерших граждан (тел) | 2 | 2 | 2 | 2 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Кадастровые работы»

- Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022-2024 годы |

- Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кадастровые работы (шт) | 3 | 3 | 3 | 3 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Отлов безнадзорных животных»

- Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022-2024 годы |

- Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отлов собак (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 3

к Паспорту муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ

и благоустройство муниципального образования

Подрощинского сельского поселения Ярцевского района

Смоленской области» на 2022-2024 годы

Финансирования структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Взносы за муниципальное имущество на капитальный ремонт | Администрация поселения | Средства местного бюджета | 63 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | 63 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы по замене глубинных насосов на артскважинах, колонках, частичная замена сетей водопровода | Администрация поселения | Средства местного бюджета | 2 010 000,00 | 670 0000,00 | 670 0000,00 | 670 0000,00 |
| 2.2 | Техническое обслуживание газопровода, промывка водонапорных башен | Администрация поселения | Средства местного бюджета | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2.3 | Эл.энергия за водонапорные башни (кВт) | Администрация поселения | Средства местного бюджета | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2.4 | Лабораторные исследования качества воды, | Администрация поселения | Средства местного бюджета | 240 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2.5 | Оплата налога на имущество (%) | Администрация поселения | Средства местного бюджета | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | 3 153 000,00 | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы по электрической энергии по уличному освещению | Администрация поселения | Средства местного бюджета | 780 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 3.2 | Расходы по техническому обслуживанию уличного освещения | Администрация поселения | Средства местного бюджета | 450 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3.3 | Расходы по технологическому присоединению | Администрация поселения | Средства местного бюджета | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3.4 | Расходы по организации и содержанию мест захоронения | Администрация поселения | Средства местного бюджета | 270 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 3.5 | Расходы по окашиванию травы на территории общественного назначения, детских площадок, уборка несанкционированных свалок, установка контейнерных площадок, спортивных комплексов | Администрация поселения | Средства местного бюджета | 705 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 |
| 3.6 | Расходы по страхованию трактора | Администрация поселения | Средства местного бюджета | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3.7 | Расходы по оплате транспортного налога | Администрация поселения | Средства местного бюджета | 3 900,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | 2 274 900,00 | 758 300,00 | 758 300,00 | 758 300,00 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Расходы на транспортировку тел умерших граждан | Администрация поселения | Средства местного бюджета | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Кадастровые работы» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Расходы по кадастровым работам | Администрация поселения | Средства местного бюджета | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Отлов безнадзорных животных» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расходы по отлову безнадзорных животных | Администрация поселения | Средства местного бюджета | 45 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | 45 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  | 5 712 900,00 | 1 904 300,00 | 1904300,00 | 1 904 300,00 |
|  | бюджет муниципального образования Подрощинского сельского поселения |  |  | 5 712 900,00 | 1 904 300,00 | 1904300,00 | 1 904 300,00 |