**Информация о результатах контрольного мероприятия "** **Совместная проверка законности и эффективности использования бюджетных средств Администрацией Капыревщинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в рамках осуществления полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения при организации ремонта дорог на участке ул. Славы, ул. Советская, ул. Луговая в д. Капыревщина Ярцевского района Смоленской области в 2022 году"**

Основание для проведения контрольно мероприятия: раздел 2 п.10 Плана работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области на 2023 год.

Администрация Капыревщинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области.

Администрация Капыревщинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (далее, также – Администрация сельского поселения, сельское поселение) – входит в структуру органов местного самоуправления сельского поселения, являясь исполнительно-распорядительным органом сельского поселения, наделенным в соответствии с Уставом Капыревщинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, принятым решением Совета депутатов Капыревщинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 01.11.2017 № 17 (далее, также – Устав, Устав сельского поселения, Совет депутатов), полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и областными законами.

Администрацией сельского поселения руководит Глава муниципального образования на принципах единоначалия.

К компетенции Администрации сельского поселения относится, в том числе:

* обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с федеральными и областными законами, муниципальными правовыми актами Совета депутатов и Администрации сельского поселения;
* дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация сельского поселения обладает правами юридического лица в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом.

Местонахождение Администрации сельского поселения:   
215820, Смоленская область, Ярцевский район, д. Капыревщина, ул. Славы, д. 21.

В рамках контрольного мероприятия по обращению гражданина проведена проверка законности и эффективности использования бюджетных средств Администрацией Капыревщинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в рамках осуществления полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения при организации ремонта дорог на участке ул. Славы, ул. Советская, ул. Луговая в д. Капыревщина Ярцевского района Смоленской области в 2022 году, по результатам которой установлено следующее.

В нарушение требований Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

- Администрацией сельского поселения не утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;

- Администрацией сельского поселения не утверждены порядки ремонта и содержания автомобильных дорог;

- в перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Капыревщинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, утвержденном постановлением Администрации сельского поселения от 12.02.2020 № 10, отсутствуют идентификационные номера автомобильных дорог.

Технические паспорта на автомобильные дороги, указанные в перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Капыревщинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, утвержденном постановлением Администрации сельского поселения от 12.02.2020 № 10, к проверке не предоставлены.

Заключение 12-ти договоров подряда на сумму, которая не превышает по каждому из договоров предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ограничения, с одним и тем же подрядчиком, предполагающих единый характер работ (ремонт дорожного покрытия), одинаковый период работ, выполнение работ в одном месте, может свидетельствовать об искусственном дроблении закупки и намерении сторон обойти установленные законом конкурентные процедуры.

В рамках проверки контрактов и договоров ремонт дорожного покрытия расхождений видов и объемов работ между локальными сметными расчетами по ремонту автомобильных дорог и актами о приемке выполненных работ (КС-2) проверкой не установлено.

Администрацией сельского поселения приняты от подрядчика работы по контрактам без подтверждения лабораторного испытания качества выполняемых работ, при том, что разделом «Общие условия» Технического задания (приложение № 2 к контрактам) установлена обязанность подрядчика подтверждать протоколами лабораторных испытаний качество выполняемых работ (в т.ч. протоколом лабораторных испытаний кернов).

Администрация сельского поселения осуществляла экспертизу приемки работ по ремонту дорожного покрытия на автомобильных дорогах по контрактам и договорам собственными силами без привлечения сторонних экспертов, что не противоречит требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Решением приемочной комиссии, созданной распоряжением Администрации сельского поселения, отремонтированные участки дорог приняты в эксплуатацию; акты подписаны всеми членами приемочной комиссии; претензии к срокам выполнения работ в актах отсутствуют.

В нарушении части 6 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» численность приемочной комиссии составила менее пяти человек.

Нарушение сроков принятия работ со стороны Администрации сельского поселения проверкой не установлено.

Определенный заказчиком в контракте срок оплаты по контракту противоречит части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оплата Администрацией сельского поселения в сумме 3 447,3 тыс. рублей по контракту произведена с нарушением установленного срока на 14 дней.

Факты, указанные в обращении гражданина относительно того, что края дорожного покрытия не выдержаны в строгой параллельности относительно друг друга, не нашли своего подтверждения.

Визуально обследуемые участки улиц Славы, Луговая, Советская соответствуют требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

При осмотре обследуемых участков улично-дорожной сети (улиц Славы, Луговая, Советская) было установлено, что на всем протяжении отсутствуют технические средства организации дорожного движения.

В период проверки подрядчиком произведен отбор кернов дорожного покрытия на участках дорог: ул. Славы дом 17, ул. Советская дом 20, ул. Луговая в районе озера и заключен договор оказания услуг по лабораторному испытанию материалов с СОГБУ «Смоленскавтодор». Результат испытаний: асфальтобетонное покрытие из мелкозернистой плотной а/б смеси тип «В» II марки не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013 по водонасыщению (фактические показатели по водонасыщению (% по объему) по образцам из покрытия (ул. Советская дом 20, ул. Луговая в районе озера, ул. Славы дом 17) составили соответственно: 8,26; 6,41; 5,60 при требованиях ГОСТ 9128-2013 не >4,5; по переформованным образцам составили соответственно: 4,64; 5,34; 4,90 при требованиях ГОСТ 9128-2013 от 1,0 до 4,0.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен председателю Ярцевского районного Совета депутатов.

По результатам контрольного мероприятия внесено представление Контрольно-счетной палаты Главе Администрации Капыревщинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области.