# Приложение 8

к Порядку к Порядку разработки и

реализации муниципальных программ

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2017 год**

***«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п//п. | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | | Исполни-  тель  мероприятия | | Источник финансирования (расшифровать) | | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | | | Значение показателя | | | | | |  |  |
| план на год | фактически освоено за год | | | процент освоения | | | плановое на год | | | фактическое за год | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) | |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | 10 | |  |
|  | **Основное мероприятие – Содержание муниципального жилого фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***1. Поддержка жилищного хозяйства*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Взносы на капитальный ремонт муниципального жилья, руб /кв.м | | х | | х | | х | х | | | х | | | - | | - | |  | |  |
| 1.2. | Расходы по внесению на счет Регионального оператора взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | | Администрация | | Местный бюджет | | 57266,76 | 57266,76 | | | 100% | | | х | | х | |  | |  |
|  | **Итого по основному мероприятию** | |  | |  | | **57266,76** | **57266,76** | | | **100%** | | | х | | х | |  | |  |
|  | **Основное мероприятие – Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2. Расходы в области коммунального хозяйства*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Замена глубинных насосов на артскважинах | х | | х | | х | | | х | | х | | | 2 | | 2 | |  | |  |
| 2.2. | Частичная замена сетей водопровода | х | | х | | х | | | х | | х | | | 250 | | 250 | |  | |  |
| 2.3. | Ремонт колодца д. Михейково, анализ воды | х | | х | | х | | | х | | х | | | 1 | | 1 | |  | |  |
| 2.4. | Техническое обслуживание газопровода | х | | х | | х | | | х | | х | | | 0,7 | | 0,7 | |  | |  |
| 2.5 | Расходы по капитальному ремонту водопроводных сетей, замене насосов на артскважинах | Администрация | | Местный бюджет | | 567870,00 | | | 550583,91 | | 97% | | | х | | х | |  | |  |
| 2.6 | Ремонт колодца д. Михейково, анализ воды | Администрация | | Местный бюджет | | 48955,22 | | | 48955,22 | | 100% | | |  | |  | |  | |  |
| 2.7 | Техническое обслуживание газопровода | Администрация | | Местный бюджет | | 21952,25 | | | 21952,25 | | 100% | | |  | |  | |  | |  |
|  | *Итого расходов в области коммунального хозяйства* |  | |  | | *638777,47* | | | *621491,38* | | *97,3 %* | | |  | |  | |  | |  |
|  | **Итого по основному мероприятию** |  | |  | | **638777,47** | | | **621491,38** | | **97,3 %** | | |  | |  | |  | |  |
|  | **Основное мероприятие - Благоустройство территории муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***3. Реализация мероприятий по содержанию, ремонту и восстановлению наружных систем уличного освещения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Электрическая энергия по уличному освещению | | х | | х | | х | х | | | х | | | 34100 | | 34100 | |  | |  |
| 3.2 | Техническое обслуживание уличного освещения | | х | | х | | х | х | | | х | | | 42 | | 42 | |  | |  |
| 3.3 | Расходы по электрической энергии по уличному освещению | | Администрация | | Местный бюджет | | 316664,10 | 316664,10 | | | 100% | | | х | | х | |  | |  |
| 3.4 | Расходы по техническому обслуживанию уличного освещения | | Администрация | | Местный бюджет | | 20000,0 | 13675,31 | | | 68,4% | | | х | | х | |  | |  |
|  | *Итого расходов по содержанию уличного освещения* | |  | |  | | *336664,10* | *330339,41* | | | 98,1% | | |  | |  | |  | |  |
| ***4. Расходы по организации и содержанию мест захоронения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Транспортировка тел умерших граждан | | х | | х | | х | х | | | х | | | 3 | | 0 | |  | |  |
| 4.2 | Расходы по транспортировке тел умерших граждан | | Администрация | | Местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | | 0% | | | х | | х | |  | |  |
|  | *Итого расходов по организации и содержанию мест захоронения* | |  | |  | | *0,0* | *0,0* | | | *0%* | | |  | |  | |  | |  |
| ***5. Прочие расходы по благоустройству*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Расходы по озеленению, уборке и благоустройству территории сельского поселения | | х | | х | | х | | | х | | х | | |  | - | |  | |  |
| 5.5 | Расходы по озеленению, уборке и благоустройству территории сельского поселения | | Администрация | | Местный бюджет | | 16963,19 | | | 16963,19 | | 100 % | | | х | х | |  | |  |
|  | *Итого прочих расходов по благоустройству* | |  | |  | | 16963,19 | | | 16963,19 | | 100 % | | |  |  | |  | |  |
|  | **Итого по основному мероприятию** | |  | |  | | **353627,29** | | | **347302,60** | | **98,27%** | | |  |  | |  | |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | | | | | | **1049671,52** | | | **1026060,74** | | **97,8%** | | |  |  | |  | |  |

Примечание: Оценка эффективности реализации муниципальной программы *«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»*  осуществлена в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 15.02.2017 № 8

* = 0,5\*0,98+0,5\*(1,05\*0,98)=0,99

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (**ЭРrn** ) составляет 0,99, что признается **высоким значением**