# Приложение 8

к Порядку к Порядку разработки и

реализации муниципальных программ

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2017 год

«Создание условий для обеспечения  качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

| № п//п. | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполни- тель мероприятия | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на год | фактически освоено за год | процент освоения | плановое на год | фактическое за год | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Основное мероприятие – Содержание муниципального жилого фонда |
| 1. Поддержка жилищного хозяйства |
| 1.1. | Взносы на капитальный ремонт муниципального жилья, руб /кв.м | х | х | х | х | х | - | - |  |  |
| 1.2. | Расходы по внесению на счет Регионального оператора взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Администрация | Местный бюджет | 8,31096 | 8,31096 | 100% | х | х |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию |  |  | 8,31096 | 8,31096 | 100% | х | х |  |  |
|  | Основное мероприятие – Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства муниципального образования |
| 2. Расходы в области коммунального хозяйства |
| 2.1. | Замена глубинных насосов на артскважинах | х | х | х | х | х | 5 | 4 |  |  |
| 2.2. | Частичная замена сетей водопровода | х | х | х | х | х | 250 | 570 |  |  |
| 2.3. | Ремонт колодца д. Семеново | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
| 2.4. | Техническое обслуживание газопровода | х | х | х | х | х | 6,14 | 6,14 |  |  |
| 2.5 | Расходы по капитальному ремонту водопроводных сетей, замене насосов на артскважинах | Администрация | Местный бюджет | 654,06765 | 591,90799 | 90,5% | х | х |  |  |
| 2.6 | Ремонт колодца д. Семеново | Администрация | Местный бюджет | 0,00 | 46,34694 | 100% |  |  |  |  |
| 2.7 | Техническое обслуживание газопровода | Администрация | Местный бюджет | 53,92054 | 52,213 | 96,8% |  |  |  |  |
|  | Итого расходов в области коммунального хозяйства |  |  | 707,98819 | 690,46793 | 97,5 % |  |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию |  |  | 707,98819 | 690,46793 | 97,5 % |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие - Благоустройство территории муниципального образования |
| 3. Реализация мероприятий по содержанию, ремонту и восстановлению наружных систем уличного освещения |
| 3.1 | Электрическая энергия по уличному освещению | х | х | х | х | х | 56000 | 47168 |  |  |
| 3.2 | Техническое обслуживание уличного освещения | х | х | х | х | х | 71 | 71 |  |  |
| 3.3 | Расходы по электрической энергии по уличному освещению | Администрация | Местный бюджет | 492,97505 | 365,54425 | 74,2% | х | х |  |  |
| 3.4 | Расходы по техническому обслуживанию уличного освещения | Администрация | Местный бюджет | 20,0 | 11,20965 | 56,1% | х | х |  |  |
| 3.5 | Расходы на приобретение светодиодных ламп | Администрация | Местный бюджет | 29,72 | 29,72 | 100% | х | х |  |  |
|  | Итого расходов по содержанию уличного освещения |  |  | 542,69505 | 406,4739 | 74,9% |  |  |  |  |
| 4. Расходы по организации и содержанию мест захоронения |
| 4.1 | Транспортировка тел умерших граждан | х | х | х | х | х | 3 | 0 |  |  |
| 4.2 | Расходы по транспортировке тел умерших граждан | Администрация | Местный бюджет | 3,2 | 0,0 | 0% | х | х |  |  |
|  | Итого расходов по организации и содержанию мест захоронения |  |  | 3,2 | 0,0 | 0% |  |  |  |  |
| 5. Прочие расходы по благоустройству |
| 5.1 | Расходы по озеленению, уборке и благоустройству территории сельского поселения | х | х | х | х | х |  | - |  |  |
| 5.5 | Расходы по озеленению, уборке и благоустройству территории сельского поселения | Администрация | Местный бюджет | 81,28 | 80,70648 | 99,3 % | х | х |  |  |
|  | Итого прочих расходов по благоустройству |  |  | 81,28 | 80,70648 | 99,3 % |  |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию |  |  | 627,17505 | 487,18038 | 77,7% |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 1343,4742 | 1185,95927 | 88,3% |  |  |  |  |

Примечание: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения  качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  осуществлена в соответствии с Порядком разработки и  реализации муниципальных программ, Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации  Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 30.12.2016 № 157

- = 0,5*0,917+0,5*(1,2*0,88)=0,96

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (ЭРrn ) составляет 0,96, что признается высоким  значением