Приложение 8

К Порядку разработки и

реализации муниципальных программ

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана – графика реализации муниципальной программы на 2020 -2022 годы

***«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2020-2022 годы***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Значение показателя | |  |
| План на год | Фактически освоено за год | Процент освоения | Плановое на год | Фактическое за год | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплутационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Улучшение состояния автомобильных дорог в границах поселения | x | x | x | x | x | - | - |  |
| 1.2. | Расходы по содержанию и ремонту автомобильных дорог в границах поселений | Администрация | Местный бюджет | 1 444,5 | 1 377,6 | 95,4% | х | х |  |
| **Итого по основному мероприятию** | |  |  | *1 444,5* | *1 377,6* | *95,4%* | х | х |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | | | **1 444,5** | **1 377,6** | **95,4%** |  |  |  |

Примечание: Оценка эффективности реализации муниципальной программы  ***«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2020-2022 годы***  осуществлена в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 29.12.2016 № 129

* = (0,5\*0,95)+0,5\*(0,5\*1)=0,75

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (Описание: base_23928_75470_87 ) составляет 0,75, что признается ***средним значением***