# Приложение 8

к Порядку к Порядку разработки и

реализации муниципальных программ

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2023-2024 годы

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и  благоустройство муниципального образования Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2023-2024 годы

| № п//п. | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполни- тель мероприятия | Источник финансирования (расшифровать) |  | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план на год | фактически освоено за год |  |  | процент освоения |  | плановое на год | фактическое за год | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  | Основное мероприятие – Поддержка жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расходы в области жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Взносы за муниципальное имущество на капитальный ремонт | х | х |  | х | х |  |  | х |  | 6,08 | 6,08 |  |  |  |
| 1.2. | Расходы по внесению на счет Регионального оператора взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных | Администрация | Местный бюджет |  | 9,0 | 9,0 |  |  | 100% |  | х | х |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию |  |  |  | 9,0 | 9,0 |  |  | 100% |  | х | х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие – Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Расходы в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена глубинных насосов на артскважинах, колонок | х | х |  | х | х |  |  | х | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2.2. | Техническое обслуживание газопровода | х | х |  | х | х |  |  | х | 14,3 |  | 14,3 |  |  |  |
| 2.3. | Эл.энергия за водонапорные башни | х | х |  | х | х |  |  | х | 67000 |  | 55000 |  |  |  |
| 2.4. | Лабораторные исследования качества воды | х | х |  | х | х |  |  | х | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 2.5. | Оплата госпошлины | х | х |  | х | х |  |  | х | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2.6. | Оплата пени | х | х |  | х | х |  |  | х | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2.7. | Оплата налога на имущество | х | х |  | х | х |  |  | х | 2,2 |  | 2,2 |  |  |  |
| 2.8. | Расходы по замене глубинных насосов на артскважинах, колонок | Администрация | Местный бюджет |  | 655,6 | 655,6 |  |  | 100% | х |  | х |  |  |  |
| 2.9. | Расходы по техническому обслуживанию газопровода | Администрация | Местный бюджет |  | 133,4 | 133,4 |  |  | 100% | х |  | х |  |  |  |
| 2.10 | Расходы по эл.энергия за водонапорные башни | Администрация | Местный бюджет |  | 490,8 | 428,7 |  |  | 87,3% | х |  | х |  |  |  |
| 2.11 | Расходы на лабораторные исследования качества воды | Администрация | Местный бюджет |  | 79,4 | 78,0 |  |  | 100% | х |  | х |  |  |  |
| 2.12 | Расходы по оплате пени | Администрация | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0% | х |  | х |  |  |  |
| 2.13 | Расходы по оплате налога на имущество | Администрация | Местный бюджет |  | 1,0 | 0,0 |  |  | 0,0% | х |  | х |  |  |  |
|  | Итого расходов в области коммунального хозяйства |  |  |  | 1 360,2 | 1 295,7 |  |  | 95,3% |  |  |  |  |  |  |
| 3. Расходы по благоустройство территорий муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Электрическая энергия по уличному освещению | х | х |  | х | х |  |  | х |  | 20567 | 20567 |  |  |  |
| 3.2 | Техническое обслуживание уличного освещения | х | х |  | х | х |  |  | х |  | 45 | 40 |  |  |  |
| 3.4 | Расходы по электрической энергии по уличному освещению | Администрация | Местный бюджет |  | 260,0 | 259,3 |  |  | 99,7% |  | х | х |  |  |  |
| 3.5 | Расходы по техническому обслуживанию уличного освещения | Администрация | Местный бюджет |  | 150,0 | 119,5 |  |  | 79,7% |  | х | х |  |  |  |
|  | Итого расходов по содержанию уличного освещения |  |  |  | 410,0 | 378,8 |  |  | 92,4% |  |  |  |  |  |  |
| 4. Прочие расходы по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Окашивание травы на территории общественного назначения, детских площадок, уборка несанкционированных свалок | х | х |  | х |  | х |  | х |  | 120 | 120 |  |  |  |
| 4.2 | Страхование трактора | х | х |  | х |  | х |  | х |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.3 | Приобретение и установка детских и мусорных площадок | х | х |  | х |  | х |  | х |  | 2,2 | 2,2 |  |  |  |
| 4.4 | Оплата транспортного налога | х | х |  | х |  | х |  | х |  | 16 | 16 |  |  |  |
| 4.5 | Содержание мест захоронения | х | х |  | х |  | х |  | х |  | 500 | 350 |  |  |  |
| 4.7 | Расходы по страхованию трактора | Администрация | Местный бюджет |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 70% |  | х | х |  |  |  |
| 4.8 | Расходы по содержанию мест захоронения | Администрация | Местный бюджет |  | 64,4 |  | 0 |  | 0% |  | х | х |  |  |  |
| 4.9 | Расходы по окашиванию травы на территории общественного назначения, детских площадок, уборка несанкционированных свалок | Администрация | Местный бюджет |  | 29,9 |  | 29,9 |  | 100% |  | х | х |  |  |  |
| 4.10 | Расходы по оплате транспортного налога | Администрация | Местный бюджет |  | 1,3 |  | 1,2 |  | 92,3% |  | х | х |  |  |  |
| 4.11 | Расходы по материальным запасам | Администрация | Местный бюджет |  | 65,0 |  |  | 64,7 | 99,5% | х |  | х |  |  |  |
| 4.12 | Расходы по приобретению и установке детских, мусорных площадок | Администрация | Местный бюджет |  | 249,0 |  | 249,0 |  | 0,0% |  | х | х |  |  |  |
|  | Итого прочих расходов по благоустройству |  |  |  | 410,6 |  | 345,5 |  | 84,3% |  | х | х |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию |  |  |  | 2 184,8 |  | 2 024,0 |  | 92,6% |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие – Транспортировка безродных невостребованных и неопознанных тел умерших граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Расходы на транспортировку тел умерших граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Транспортировка тел умерших граждан | х | х |  | х | х |  |  | х |  | 3 | 2 |  |  |  |
| 5.2 | Расходы на транспортировку тел умерших граждан | Администрация | Местный бюджет |  | 10,0 | 0,0 |  |  | 0,0% |  | х | х |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию |  |  |  | 10,0 | 0,0 |  |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие – Кадастровые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Расходы по кадастровым работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Кадастровые работы | х | х | х |  | х |  |  | х | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 6.2 | Расходы по кадастровым работам | Администрация | Местный бюджет | 7,0 |  | 7,0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию |  |  | 7,0 |  | 7,0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | 2 206,9 |  | 2 036,2 |  |  | 92,3% |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Подрощинского сельского поселения Ярцевского района смоленской области на 2020-2023 годы»» осуществлена в соответствии с Порядком разработки и  реализации муниципальных программ, Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации  Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 07.02.2022 № 08

- = (0,5*025)+0,5*(0,25*5)=0,75

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы ( ) составляет 0,75 что признается удовлетворительным значением