- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ЯРЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От ________  № __________________

| Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» на 2026 – 2028 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации  муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области  от 27.01.2025 №87 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации  муниципальных программ и создании комиссии»

Администрация муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» на 2026-2028 год.

2. Считать утратившими силу постановление Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области от 12.02.2025 № 164 «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области на 2025-2027 годы (в редакции постановлений  Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области от 19.06.2025 № 948, от 23.01.2026 № 115)

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Привопья» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области - начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Д.П. Базуева.

| И.п. Главы муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области | А.Е. Сбудышев |
| --- | --- |

|  | # Приложение 1 # к постановлению Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области от ____________ № _________________ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» на 2026-2028 годы

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.

В современных условиях пассажирский транспорт является важнейшей составной частью территориальной структуры и оказывает значительное влияние на социально-экономическое и материально-пространственное развитие Смоленской области и Ярцевского муниципального округа в целом. Размещение муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ»  Смоленской области, количество населения в нем формируют объемы и направления пассажиропотоков и определяют нагрузку на пассажирский транспорт. Развитие транспорта в свою очередь улучшает условия расселения граждан в отдаленных районах, делает доступными и удобными для людей объекты культурно-бытового назначения. Основополагающая роль транспорта заключается в экономии времени, затрачиваемого населением на преодоление расстояния между пространственно разобщенными элементами района. Транспорт, экономя время и силы человека, дает возможность значительно увеличить радиус осуществления контактов, необходимых для обмена деловой, научной и культурной информацией. Пассажирский транспорт влияет на нормальное функционирование отраслей хозяйственного комплекса.

Задача обеспечения безопасности дорожного движения рассматривается в качестве актуальной и требующей выработки эффективных мер по их реализации.

На территории муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области (далее - муниципальное образование) протяжённость улично-дорожной сети городского поселения составляет 166,9 км, из них 67,9 км с твёрдым покрытием. Существующие автомобильные дороги местного значения, улично-дорожная межквартальная сеть, дворовые проезды на территории муниципального образования, в том числе площадки для парковки автомобилей, межквартальные проезды, тротуары были построены более 30 лет назад, при возведении жилых домов, в период массовой застройки г. Ярцево. В то же время значительно возрос парк автотранспортных средств. В настоящее время на территории муниципального образования насчитывается около 20000 единиц автомобилей.

В настоящее время автомобильные дороги местного значения, внутриквартальная улично-дорожная сеть муниципального образования находится в ненадлежащем состоянии, физически и морально устарели, в результате чего имеются  предпосылки к росту количество совершаемых ДТП, в том числе с участием пешеходов. В целом самым аварийным временем суток являются период: с 12 до 14 часов и с 17 до 19 часов.

Целью муниципальной программы является: совершенствование улично-дорожной сети и гарантия законных прав граждан на транспортное обслуживание и безопасные условия дорожного движения. Показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении №1.

Настоящая муниципальная программа будет реализовываться в 2026-2028 годах. С учетом происходящих реформ в экономике страны и изменений в нормативно-законодательной базе, мероприятия и показатели программы могут корректироваться.

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности |
| --- | --- |
| Период реализации | 2026-2028 годы |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование улично-дорожной сети и гарантия законных прав граждан на транспортное обслуживание и безопасные условия дорожного движения |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и 1, 2 годы планового периода) | Общий объем финансирования составляет 201 384 994, 00 рублей, в том числе по годам реализации: 2026 год – 80 469 448, 00 рублей; 2027 год – 59 749 348, 00 рублей; 2028 год – 61 166 198,00 рублей. В разрезе источников финансирования: 2026 год – 80 469 448, 00 рублей, из них: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства бюджета муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области – 80 469 448, 00 рублей; 2027 год – 59 749 348, 00 рублей. В разрезе источников финансирования: из них: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства бюджета муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области – 59 749 348, 00 рублей; 2028 год - 61 166 198,00 рублей. В разрезе источников финансирования: из них: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства бюджета муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области - 61 166 198,00 рублей. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателей за год до начала реализации муниципальной программы | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год реализации муниципальной программы | 2-й год реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество пригородных маршрутов, ед | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2. | Количество приобретенных знаков дорожного движения, шт | 44 | 45 | 60 | 65 |
| 3. | Количество приобретенных и установленных светофоров Т 7, шт | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Количество приобретенных и установленных проекторов для проекции дорожной разметки и дорожных знаков, шт | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Текущий ремонт автомобильных дорог и тротуаров города (км) | 3,4 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Мероприятия по обеспечению стационарным электрическим освещением автомобильных дорог (кол-во светильников) | 184 | 186 | 190 | 195 |
| 7 | Строительный контроль при ремонте автомобильных дорог (кол-во объектов) | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | Ремонт ливневой канализации и прочистка ливневых канав (км) | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| 9. | Нанесение дорожной разметки (км) | 10 | 0 | 17 | 25 |
| 10. | Паспортизация автомобильных дорог (шт.) | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 11. | Разработка проектов ливневой канализации (шт.) | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 12. | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство» | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на пригородных внутримуниципальных маршрутах в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |
| 1.1 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам | Возмещения затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном внутримуниципальном сообщении, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров в связи с государственным регулированием тарифов | Показатель №1 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение и установка знаков дорожного движения | Предупреждение аварийных ситуаций на территории муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области, повышение уровня безопасности дорожного движения на территории округа | Показатель №2 |
| 2.2 | Приобретение и установка светофоров Т7 | Предупреждение аварийных ситуаций на территории муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области, повышение уровня безопасности дорожного движения на территории округа | Показатель №3 |
| 2.3 | Приобретение и установка проекторов для проекций дорожной разметки и дорожных знаков | Предупреждение аварийных ситуаций на территории муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области, повышение уровня безопасности дорожного движения на территории округа | Показатель №4 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог» |  |  |  |
| 3.1 | Текущий ремонт автомобильных дорог и тротуаров города | Проведение текущего и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов, а также пешеходных дорожек и тротуаров, разработка проектно-сметной документации на строительство дорог. Обоснование стоимости выполняемых работ представлено сметными расчетами. | Показатель №5 |
| 3.2 | Проведение мероприятий по обеспечению стационарным электрическим освещением автомобильных дорог |  | Показатель №6 |
| 3.3 | Строительный контроль при ремонте дорог |  | Показатель №7 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт ливневой канализации и прочистка ливневых канав | Выполнение видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Ярцево в летний и зимний периоды. Расходы на данное мероприятие планируются на основании сметных расчетов и выявленных недостатках при обосновании сметной стоимости в предыдущем году | Показатель №8 |
| 4.2 | Нанесение дорожной разметки |  | Показатель №9 |
| 4.3 | Паспортизация автомобильных дорог |  | Показатель №10 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Устройство улично-дорожной сети» |  |  |  |
| 5.1 | Разработка ливневой канализации | Выполнение видов работ по разработке ливневой канализации | Показатель №11 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство», связанной с содержанием и ремонтом дорог» |  |  |  |
| 6.1 | Субсидия на выполнение муниципального задания | Выполнение видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования | Показатель №12 |

4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа: (всего), в том числе: | 201 384 994,00 | 80 469 448,00 | 59 749 348,00 | 61 166 198,00 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области | 201 384 994,00 | 80 469 448,00 | 59 749 348,00 | 61 166 198,00 |

|  | Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» на 2026 – 2028 год» |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортном на пригородных внутримуниципальных маршрутах  в Ярцевском муниципальном округе Смоленской области»

1. Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Заместитель главы муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» на 2026 – 2028 год» |

- Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателей за год до начала реализации муниципальной программы | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год реализации муниципальной программы | 2-й год реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество пригородных маршрутов, ед | 8 | 8 | 8 | 8 |

|  | Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» на 2026 – 2028 год» |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Повышение безопасности дорожного движения»

1. Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Заместитель главы муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» на 2026 – 2028 год» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателей за год до начала реализации муниципальной программы | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год реализации муниципальной программы | 2-й год реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество приобретенных знаков дорожного движения, шт | 44 | 45 | 60 | 65 |
| 2. | Количество приобретенных и установленных светофоров Т 7, шт | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Количество приобретенных и установленных проекторов для проекции дорожной разметки и дорожных знаков, шт | 4 | 4 | 5 | 6 |

|  | Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» на 2026 – 2028 год» |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог»

1. Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Заместитель главы муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» на 2026 – 2028 год» |

2.Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателей за год до начала реализации муниципальной программы | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год реализации муниципальной программы | 2-й год реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Текущий ремонт автомобильных дорог и тротуаров города (км) | 3,4 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Мероприятия по обеспечению стационарным электрическим освещением автомобильных дорог (кол-во светильников) | 184 | 186 | 190 | 195 |
| 3. | Строительный контроль при ремонте автомобильных дорог (кол-во объектов) | 2 | 4 | 5 | 6 |

|  | Приложение № 4 к Паспорту муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» на 2026– 2028 год» |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Содержание автомобильных дорог»

1. Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Заместитель главы муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области - Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» на 2026 – 2028 год» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателей за год до начала реализации муниципальной программы | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год реализации муниципальной программы | 2-й год реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт ливневой канализации и прочистка ливневых канав (км) | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| 2. | Нанесение дорожной разметки (км) | 10 | 0 | 17 | 25 |
| 3. | Паспортизация автомобильных дорог (шт.) | 2 | 1 | 3 | 4 |

|  | Приложение № 5 к Паспорту муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» на 2026 – 2028 год» |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Устройство улично – дорожной сети»

1. Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Заместитель главы муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области - Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» на 2026 – 2028 год» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателей за год до начала реализации муниципальной программы | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год реализации муниципальной программы | 2-й год реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Разработка проектов ливневой канализации (шт.) | 2 | 0 | 3 | 4 |

|  | Приложение № 6 к Паспорту муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» на 2026 – 2028 год» |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство», связанной с содержанием и ремонтом дорог»

1. Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Заместитель главы муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области - Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» на 2026 – 2028 год» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателей за год до начала реализации муниципальной программы | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год реализации муниципальной программы | 2-й год реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство» | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  | Приложение № 7 к Паспорту муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» на 2026 – 2028 год |
| --- | --- |

Финансирование структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на пригородных внутримуниципальных маршрутах в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам | Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области | 102 456 250,00 | 32 500 000, 00 | 34 125 000, 00 | 35 831 250, 00 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | 102 456 250,00 | 32 500 000, 00 | 34 125 000, 00 | 35 831 250, 00 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение и установка знаков дорожного движения | Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Приобретение и установка светофоров Т 7 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Приобретение и установка проекторов для проекции дорожной разметки и дорожных знаков | Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Текущий ремонт автомобильных дорог и тротуаров | Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области | 61 259 700,00 | 16 833 100,00 | 22 358 000, 00 | 22 068 600, 00 |
| 3.2 | Текущий ремонт автомобильных дорог и тротуаров (софинансирование) |  |  | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Строительный контроль при ремонте дорог |  |  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Проведение мероприятий по обеспечению стационарным электрическим освещением в рамках ремонта автомобильных дорог | Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | 67 349 700,00 | 22 923 100, 00 | 22 358 000, 00 | 22 068 600,00 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт ливневой канализации и прочистка ливневых канав | Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Нанесение дорожной разметки |  |  | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Паспортизация автомобильных дорог |  |  | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | 10 080 000,00 | 10 080 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Устройство улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка проектов ливневой канализации | Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство», связанной с содержанием и ремонтом дорог» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оказание муниципальных услуг | МБУ «Благоустройство» | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области | 18 999 044, 00 | 12 466 348,00 | 3 266 348,00 | 3 266 348,00 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | 18 999 044,00 | 12 466 348,00 | 3 266 348,00 | 3 266 348,00 |
|  | Всего по муниципальной программе, |  |  | 201 384 994, 00 | 80 469 448,00 | 59 749 348,00 | 61 166 198,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области |  |  | 201 384 994, 00 | 80 469 448,00 | 59 749 348,00 | 61 166 198,00 |